## *Медногорск - герб + корона.gif*

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.10.2019 |  |  | № 1195-па |

О внесении изменений в постановление администрации города от 31.10.2017г. №1993-па «Об утверждении муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области

в 2018-2022 годах»

В соответствии со статьями 43, 44, 45, 47, 48 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2017г. № 1993-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области в 2018-2022 годах» следующие изменения:
   1. В наименовании, в пункте 1 постановления слова «в 2018-2022 годах» исключить.
   2. Приложение к постановлению администрации города изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 05.07.2019г. № 722-па «О внесении изменения в постановление администрации города от 31.10.2017г. №1993-па «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области в 2018-2022 годах».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы муниципального образования по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ Кубагушева Р.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Медногорский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Медногорск в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы муниципального образования

город Медногорск А.В.Нижегородов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации города  от 29.10.2019 № 1195-па |

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории

муниципального образования город Медногорск Оренбургской области »

(далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ». |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют. |
| Участники Программы | Отсутствуют. |
| Цель Программы | Формирование единых подходов к благоустройству городской территории, вовлечение населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды, создание инфраструктуры с продуманным дизайном, учитывающей потребности всех жителей города. |
| Подпрограммы программы | Отсутствуют. |
| Задачи Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Медногорск; 2. Создание наиболее посещаемых территорий общего пользования. |
| Показатели (индикаторы) Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий. 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий. 3. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями. 5. Количество благоустроенных общественных территорий. 6. Площадь благоустроенных общественных территорий. 7. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составляет 40 201 013,19 руб., в том числе:  - по годам реализации:  2018 год – 18 317 000.00 руб.;  2019 год – 21 884 013,19 руб.;  2020 год – 0,00 руб.;  2021 год – 0,00 руб.;  2022 год – 0,00 руб.;  2023 год – 0,00 руб.;  2024 год – 0,00 руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных дворовых территорий муниципального образования город Медногорск; 2. Увеличение количества, площади и доли благоустроенных территорий общего пользования муниципального образования город Медногорск; 3. Соответствие территорий общего пользования муниципального образования город Медногорск критериям: 4. безопасность – установка систем освещения и видеонаблюдения; 5. комфорт – обеспечение всестороннего доступа на личном, общественном транспорте, велосипеде, инвалидной коляске и пешком; 6. экологичность – наличие зеленых насаждений, развитие велосипедной инфраструктуры (дорожки, станции проката); 7. разнообразие – возможность выбора места отдыха. |

Список определений, используемых в Программе:

благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, предназначенных для обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории;

дворовая территория многоквартирных домов (далее – МКД) – совокупность территорий, прилегающих к МКД, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к МКД;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории муниципального образования и другие объекты городского дизайна (урны, скамьи, декоративные ограждения, светильники, декоративные стенки, фонтаны, беседки, вазы для цветов, монументально-декоративные композиции, декоративные скульптуры, оборудование детских, спортивных площадок, площадок для отдыха, другое);

бульвар - аллея или полоса зеленых насаждений вдоль улицы, вдоль берега реки, предназначенная для прогулок, пешеходного движения, кратковременного отдыха, защиты тротуаров и зданий от пыли и шума;

наружное освещение (в том числе праздничное) – совокупность элементов, предназначенных для освещения в темное время суток магистралей, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, дворов и пешеходных дорожек города;

минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн;

дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья);

комплексный проект благоустройства общественной территории – проект благоустройства, предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие на объекте благоустройства в целях обеспечения привлекательности территории для разных групп населения;

общественные территории (территории общего пользования) – территории муниципальных образований, свободные от транспорта, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, парки, бульвары, пляжи, набережные, а также наземные, подземные, надземные части зданий и сооружений, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий;

озеленение – элемент благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающий формирование среды муниципального образования с активным использованием растительных компонентов, а также комплексный процесс, связанный с проведением работ по различным видам инженерной подготовки (вертикальная планировка, террасирование, кронирование и другое) и благоустройству озелененных территорий (непосредственная посадка деревьев, в том числе крупномеров, кустарников, создание травянистых газонов, цветников, альпинариев и розариев, устройство специализированных садов, другое);

парк – озелененная территория, представляющая собой часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты (парк, сад, сквер, бульвар);

парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения;

паспорт объекта – совокупность текстовой информации с описанием принятых архитектурно-планировочных, конструктивных решений здания, в том числе по благоустройству его территории, баланса территории, технико-экономических показателей, и графической информации с изображением цветового решения фасадов с учетом основных и дополнительных элементов и оборудования фасадов и элементов благоустройства территории с указанием средств озеленения;

пешеходные зоны – участки территории населенного пункта, на которых осуществляется движение населения в прогулочных и культурно-бытовых целях, в целях транзитного передвижения и которые обладают определенными характеристиками (наличие остановок скоростного внеуличного и наземного общественного транспорта, высокая концентрация объектов обслуживания, памятников истории и культуры, рекреаций, высокая суммарная плотность пешеходных потоков), пешеходные зоны могут формироваться на эспланадах, пешеходных улицах, пешеходных частях площадей населенного пункта;

пешеходная дорожка - размещаемое за пределами проезжей части инженерное сооружение, предназначенное для движения пешеходов, обеспечивающее связь между функциональными зонами благоустраиваемой территории;

площадь – открытое, [архитектурно](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0) обрамленное [зданиями](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) и [зелеными насаждениями](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F) пространство, входящее в систему [городских](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4) пространств;

сквер – объект озеленения города, представляющий собой участок площадью около 0,15–2 [га](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0), размещаемый на площади, перекрестке улиц либо на примыкающем к улице участке квартала; планировка включает [дорожки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0), площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников; предназначается для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля;

территории особого городского значения – территории с особым статусом, обладающие повышенной культурно-рекреационной и социальной ценностью, на которых действуют повышенные требования к качеству проектирования, содержанию фасадов и благоустройству территорий в соответствии с перечнем, утвержденным руководителем муниципального образования в установленном порядке;

улица – обустроенная и используемая для движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность искусственного сооружения, находящаяся в пределах населенных пунктов, в том числе магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная, велосипедная и парковая дорога, дорога в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах);

элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства;

инвентаризация территории – комплекс мероприятий, направлены выявление и уточнение данных территории в целях учета такой территории.

* 1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в муниципальном образовании г. Медногорск

Благоустройство городской территории является приоритетным направлением деятельности по созданию условий для проживания жителей города Медногорска. Объекты и элементы благоустройства должны обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания различных групп населения, создавать привлекательный образ города.

В муниципальном образовании г. Медногорск 290 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов является застройкой 50-60-х годов прошлого столетия.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по МО г. Медногорск полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70 % придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточное выполнение работ во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

В результате многолетней эксплуатации объекты благоустройства дворовых территорий, расположенных в существующем жилищном фонде города Медногорска, физически и морально устарели:

* асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, пешеходных зон, проездов имеет высокую степень износа;
* в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;
* во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники;
* детское игровое и спортивное оборудование за многие годы эксплуатации не отвечает современным требованиям эстетической привлекательности, безопасности, а во многих дворах пришло в негодность и утилизировано;
* увеличение количества автотранспорта привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях, во многих дворах практически отсутствуют стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, затрудняет доступ жителям к пространствам и создает визуальный дискомфорт.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Для создания наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования необходимо создать территорию, где у жителей города появится возможность тихого или активного досуга при продолжительном пребывании людей, а также территорию, предназначенную для проведения культурно-массовых мероприятий и организации досуга жителей города, расположенную на муниципальных землях либо на землях, находящихся в ведении органов администрации муниципального образования г. Медногорск.

Наиболее посещаемой муниципальной территорией общего пользования муниципального образования г. Медногорск в настоящее время являются объекты культуры и отдыха, общедоступные для всех социальных слоев населения. Одной из первостепенных задач улучшения качества жизни населения и продвижения имиджа муниципального образования г. Медногорск на местном, региональном и государственном уровнях является повышение культурологической, эстетической, экологической и социальной значимости его территорий общего пользования.

Объектом озеленения общего пользования является земельный участок с зелеными насаждениями, вспомогательными сооружениями, дорожками и малыми архитектурными формами.

На территории муниципального образования г. Медногорск расположено десять общественных пространств. Три общественных пространства являются минимально благоустроенными (имеют асфальтобетонное покрытие, озеленены, установлены скамьи и урны). Запущенное состояние функционирующих территорий общего пользования требует скорейшей модернизации. Их неухоженность, устаревшие малые архитектурные формы, недостаточное количество элементов благоустройства – все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения муниципального образования г. Медногорск.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории МО г. Медногорск путем качественного повышения уровня благоустройства территорий общего пользования способствует концентрации в муниципального образования г. Медногорск человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа, повышению туристической привлекательности и привлечению дополнительных инвестиций.

Кроме того, реализация Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Действующие Правила благоустройства территории муниципального образования г. Медногорск утверждены решением Медногорского городского совета депутатов Оренбургской области № 198 от 30.03.2012. В связи с изменениями законодательства и требований по содержанию территорий, указанные Правила постоянно корректируются.

1. Приоритеты муниципальной политики МО г. Медногорск в сфере

реализации Программы

Одними из основных приоритетов политики МО г. Медногорск, в соответствии со Стратегией его развития, является формирование единых подходов к благоустройству городской территории, вовлечение населения в формирование и поддержание высокого качества городской среды, создание инфраструктуры с продуманным дизайном, учитывая потребности всех жителей города.

Для достижения этих приоритетов необходимо решить следующие задачи:

* благоустройство дворовых территорий муниципального образования город Медногорск;
* благоустройство общественных территорий муниципального образования город Медногорск;
* создание наиболее посещаемых территорий общего пользования;
* формирование системы инструментов общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства города;

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств;

- поддержание территорий муниципального образования г. Медногорск в надлежащем состоянии.

Все приложения Программы подлежат реализации в соответствии с особыми требованиями к структуре муниципальной программы, предъявляемыми Минстроем Оренбургской области (Приказ Минстроя России от 06 апреля 2017 г. [№ 691/пр](http://minstroyoren.orb.ru/assets/files/text/SREDA/prikaz-587pr-myu.pdf) "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды в рамках реализации приоритетного проектов «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 гг.").

1. Перечень показателей (индикаторов) Программы.

Перечень показателей (индикаторов) Программы, отражены в Приложении [1](#P739) к настоящей программе.

1. Перечень основных мероприятий Программы.

В рамках Программы реализуются основные мероприятия, приведенные в Приложении 2 к настоящей Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

* минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (Приложение 4 к Программе),
* дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение 5 к Программе),
* порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ (Приложение 6 к Программе),
* порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории (Приложение 7 к Программе);
* адресный перечень территорий, сформированный в соответствии с предложениями заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» (Приложение 8 к Программе);

Адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству, на очередной финансовый год формируются на основании предложений собственников помещений в МКД, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), с учетом проведенной инвентаризации и ресурсного обеспечения Программы и утверждаются нормативным документом администрации муниципального образования г. Медногорск.

Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ в рамках реализации муниципальных программ определяется Общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области» с учетом сроков поступления предложений от заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ, при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, сроков реализации мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем. Предложения заинтересованных лиц, поданные в администрацию муниципального образования г. Медногорск в рамках муниципальной подпрограммы «Формирования комфортной городской среды», рассматриваются в порядке первой очереди.

В рамках данной Программы предусматривается:

а) финансовое и трудовое участие граждан и заинтересованных лиц, при этом:

реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ осуществляется без финансового участия заинтересованных лиц; органом местного самоуправления может быть принято решение об установлении обязательного финансового участия граждан и заинтересованных лиц при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня работ, при этом доля финансового участия не должна превышать 15,0 процента от стоимости таких работ;

реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня работ осуществляется при финансовом участии заинтересованных лиц в объеме не менее 20,0 процентов от общей стоимости таких работ; органом местного самоуправления может быть принято решение об установлении доли финансового участия граждан и заинтересованных лиц при выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий исходя из дополнительного перечня в размере, превышающем минимальный размер, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятия по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ не должна превышать 50,0 процентов от стоимости таких работ, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли;

б) проведение мероприятий по благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Перечень основных мероприятий, ресурсное обеспечение (объемы финансирования) реализации муниципальной программы с указанием направления расходования средств, источники финансирования и сроки реализации каждого мероприятия приведены в Приложении 3 к настоящей Программе.

1. Оценка социально-экономической значимости Программы

Оценка эффективности реализации Программы определяется степенью выполнения целевых показателей (индикаторов), Приложение 1 к настоящей Программе. По результатам мониторинга и оценки степени достижения целевых значений производится анализ хода выполнения Программы и выработка правильного управленческого решения, в соответствии с постановлением от 15.07.2016 № 1065-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области **"** |

Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Программы,

подпрограмм и их значения

| № п/п | Наименование мероприятия/  Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единица | 1 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | тыс.кв.м | 13,118 | 35,064 | | 25,55 | 24,465 | | 18,231 | | 25,420 | 17,337 | | 9,640 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий(с нарастающим итогом) | процент | 25 | 28 | | 30 | 32 | | 34 | | 36 | 38 | | 41 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города), с нарастающим итогом | процент | 23 | 25 | | 28 | 31 | | 32 | | 33 | 34 | | 35 |
| Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение реализации мероприятий по созданию наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.) | единица | 1 | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий(с нарастающим итогом) | тыс.м2 | 16,97 | | 24,07 | | | 29,76 | | 33,38 | 34,78 | | 402,9 | |
| 10 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, с нарастающим итогом | процент | 30 | | 50 | | 70 | | | 80 | 80 | | 100 | |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области**"** |

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области в 2018-2024 годах**"** | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов» | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2018 | 2024 | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий | снижение уровня комфорта проживания граждан | Количество благоустроенных дворовых территорий; Площадь благоустроенных дворовых территорий; Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; Охват населения благоустроенными дворовыми территориями(доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города). |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение реализации мероприятий по созданию наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования» | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2018 | 2024 | увеличение количества благоустроенных муниципальных территорий общего пользования населенных пунктов | снижение уровня комфорта проживания граждан | Количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы и т.д.); Площадь благоустроенных общественных территорий; Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий |

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области **"** |

Ресурсное обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) Администрация муниципального образования г.Медногорска (МКУ "УГКР и ЖКХ" | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | |
|  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Муниципальная программа | "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области" | Всего, в том числе: | 010 | Х | Х | 18317000 | 218840013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | Х | 1800000000 | 13046998,17 | 12993310,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | Х | 1800000000 | 4349001,83 | 7006689,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | Х | 1800000000 | 921000 | 1884013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Всего, в том числе: | 010 | Х | Х | 8045554,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 1800100000 | 5730565,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 1800100000 | 1910189,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 1800100000 | 404800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 1.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | 010 | Х | Х | 8045554,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 18001L5550 | 5730565,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 18001L5550 | 1910189,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 18001L5550 | 404800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение реализации мероприятий по созданию наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенных пунктов | Всего, в том числе: | 010 | 0503 | Х | 10271445,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 1800200000 | 7316433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 1800200000 | 2438812,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 1800200000 | 516200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | 010 | Х | Х | 10271445,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0503 | 18002L5550 | 7316433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 18002L5550 | 2438812,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 18002L5550 | 516200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3 | Основное мероприятие "Выполнение прочих мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | Х | Х | 1800300000 | 0 | 830013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 1800300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 1800300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 1800300000 | 0 | 830013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.1. | Выполнение прочих мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий | Всего, в том числе: | Х | Х | 1800300010 | 0 | 830013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 1800300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 1800300010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 1800300010 | 0 | 830013,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Всего, в том числе: | Х | Х | 180F200000 | 0 | 21054000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0 | 180F200000 | 0 | 12993310,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0 | 180F200000 | 0 | 7006689,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0 | 180F200000 | 0 | 1054000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | Х | Х | 180F255550 | 0 | 14247700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 180F255550 | 0 | 12993310,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 180F255550 | 0 | 541389,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 180F255550 | 0 | 713000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.2. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего, в том числе: | Х | Х | 180F2S1080 | 0 | 6806300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0409 | 180F2S1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 180F2S1080 | 0 | 5805151,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 180F2S1080 | 0 | 305534,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 010 | 0503 | 180F2S1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0503 | 180F2S1080 | 0 | 660148,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0503 | 180F2S1080 | 0 | 35465,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области**"** |

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ: | |
| 1 | 1. Ремонт дворовых проездов | |
| 2 | 1. Ремонт тротуаров | |
| 3 | Ремонт подходов к входам МКД; | |
| 4 | Освещения дворовых территорий; | |
| 5 | 1. Установка скамеек | |
| 6 | s3 | Скамья     |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1670 м;  Ширина – 400 мм; | |
| 7 | 1. Установка урн | |
| 8 | urna | Урна металлическая   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 320мм;  Ширина - 320 мм;  Объем: 35 л | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области **"** |

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); |
| 2 | Устройство новых тротуаров, пешеходных дорожек; |
| 3 | Ремонт существующих пешеходных дорожек; |
| 4 | Отсыпка растительным грунтом газонов и палисадников за бордюрным камнем; |
| 5 | Окраска бордюрного камня; |
| 6 | Установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок (коврочистки, стойки для сушки белья, другое); |
| 7 | Устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудование с обустройством основания под такое покрытие (асфальт, бетон); |
| 8 | Устройство спортивных площадок для игры в футбол, волейбол, баскетбол с ограждением по периметру, устройством травмобезопасных покрытий на них (резиновое покрытие, искусственная трава); |
| 9 | Установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; |
| 10 | Озеленение территорий, которое включает в себя посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, другое; |
| 11 | Работы по демонтажу различных конструкций (металлических, бетонных, деревянных) для последующего благоустройства территорий под ними; |
| 12 | Отсыпка, планировка и выравнивание газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных площадок, вазонов, цветочниц |
| 13 | Устройство подпорных стен для укрепления откосов и грунтов на дворовых территориях с их оштукатуриванием, окраской, иной облицовкой или без таковых работ |
| 14 | Устройство лестничных маршей, спусков (из бордюрного камня или бетонных заводского изготовления) с оборудованием их металлическими поручнями; |
| 15 | Устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории МКД маломобильных групп населения; |
| 16 | Установка ограждающих устройств (бетонные, металлические столбики для ограждения парковок, тротуаров, детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); |
| 17 | Установка вазонов, цветочниц |
| 18 | Ремонт отмосток МКД; |
| 19 | Иные виды работ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 6  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области **"** |

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий МО**

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования г. Медногорск в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области » (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
   2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительные виды работ по благоустройству дворовых территорий – оборудование детских и (или) спортивных площадок, устройство автомобильных парковок, площадок для мусорных контейнеров, озеленение территорий и другие работы (предусмотренные по желаниям жителей, утвержденные протоколом после проведения собрания собственников жилья), софинансируемые за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет участия заинтересованных лиц в размере не более 15 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству (если будет принято такое решение) и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий муниципального образования г. Медногорск за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) заинтересованные лица – представитель (в одном или нескольких лицах) утвержденный протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**
   1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ в форме трудового и (или) финансового участия и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме финансового участия.
   2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
   3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
   4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в администрацию муниципального образования г. Медногорск.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию муниципального образования г. Медногорск не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию муниципального образования г. Медногорск не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В выполнение работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на счет местного бюджета муниципального образования г. Медногорск, в случае принятия решения о финансовом участии заинтересованных лиц.
   2. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц, администрация муниципального образования г. Медногорск заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц, в случае финансового участии заинтересованных лиц, или условия трудового участия, в случае принятия такого решения.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в первом абзаце настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, может корректироваться на протяжении срока реализации программы с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета муниципального образования с момента их зачисления на лицевой счет администрации муниципального образования г. Медногорск.
  2. Администрация муниципального образования г. Медногорск осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  3. Администрация муниципального образования г. Медногорск обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации муниципального образования г. Медногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация муниципального образования г. Медногорск ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией муниципального образования г. Медногорск на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Отделом внутреннего муниципального финансового контроля администрации г. Медногорска в соответствии с бюджетным законодательством.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 7  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области**"** |

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой и общественной территорий**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территорий, включаемых в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования г. Медногорск (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается администрацией муниципального образования г. Медногорск.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостроительного проектирования МО, утвержденных Решением Медногорского городского Совета депутатов от 10.02.2015 № 489 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образовании город Медногорск». Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой и общественной территорий, предлагаемых к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой и общественной территорий с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в администрацию муниципального образования г. Медногорск согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация муниципального образования г. Медногорск передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 8  к муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области**"** |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

территорий, сформированный в соответствии с предложениями

заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области**»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Период благоустройства |
| Дворовые территории | | |
| 1 | ул. Машиностроителей, 2 ул. Машиностроителей, 4 ул. Машиностроителей, 6 | 2018г. |
| 2 | ул. Орджоникидзе, 1  ул. Орджоникидзе, 3  ул. Орджоникидзе, 7  ул. Орджоникидзе, 5  ул. Чернышевского, 3 ул. Чернышевского, 4 ул. Чернышевского, 7 | 2017г. |
| 3 | ул. Советская, 43  ул. Фурманова, 3  ул. Советская, 39 ул. Советская, 41  ул. Фурманова, 5 | 2019г. |
| 4 | ул. Гагарина, 14 ул. Металлургов, 19 | 2019г. |
| 5 | ул. Металлургов, 29  ул. Гагарина, 20 ул. Металлургов, 27 | 2020г. |
| 6 | ул. Машиностроителей, 8 ул. Металлургов, 31 ул. Металлургов, 33 | 2020г. |
| 7 | ул.Комсомольская 7  ул.Комсомольская 9  ул.Комсомольская 11  ул.Комсомольская 13  ул.Комсомольская 15  ул.Комсомольская 17 | 2021г. |
|  | ул. Гагарина, 18 ул. Металлургов, 23 | 2022г. |
| 8 | ул. 2-ая Школьная 2 ул. 2-ая Школьная 2а ул. 2-ая Школьная 4 ул. 2-ая Школьная 6 | 2022г. |
| 9 | ул. 2-ая Школьная 2 ул. 2-ая Школьная 2а ул. 2-ая Школьная 4 ул. 2-ая Школьная 6 | 2022г. |
| 10 | ул.Советская 31 | 2022г. |
| 11 | ул.Гагарина 12 ул.Металлургов 13 ул.Металлургов 15 | 2023г |
| 12 | ул. Гагарина, 6 ул. Металлургов, 7 | 2023г. |
| 13 | ул. Суворова, 5  ул. Суворова, 7  ул. Суворова, 3а | До 2024г. |
| 14 | ул. Ленина, 1 ул. Ленина, 3 ул. Ленина, 5 | До 2024г. |
| 15 | ул. Суворова, 1 ул. Суворова, 3 ул. Герцена, 2  ул. Гайдара, 35 | До 2024г. |
| 16 | ул.Герцена 1 ул.Герцена 3 ул.Герцена 5 ул.Ленина 2 ул.Ленина 4 | До 2024г. |
| 17 | ул.Герцена 7 ул.Ленина 6 ул.Ленина 8 ул. Советская 22 ул. Советская 24 ул. Советская 26 | До 2024г. |
| 18 | ул. Гайдара, 25 ул. Лермонтова, 1 ул. Лермонтова, 1а ул. Молодежная, 2 ул. Молодежная, 4 | До 2024г. |
| 19 | ул.Ленина 7 ул. Лермонтова, 7 ул.Молодежная 8 ул.Советская 18 ул.Советская 20 | До 2024г. |
| 20 | ул.А.Гайдара 15 ул.А.Гайдара 19 ул.А.Гайдара 21 | До 2024г. |
| 21 | ул.Орджоникидзе 2 ул.Орджоникидзе 4 | До 2024г. |
| 22 | ул.М.Горького 3 | До 2024г. |
| 23 | ул. Советская, 2  ул. Советская, 4  ул. Советская, 6  ул.А.Гайдара 9  ул.А.Гайдара 7  ул.М.Горького 2  ул.М.Горького 4 | До 2024г. |
| 24 | ул. Советская, 13 ул. Советская, 15 ул. Советская, 17 пер. Советский, 1 пер. Советский, 3 пер. Советский, 5 | До 2024г. |
| 25 | пер. Советский, 2 пер. Советский, 4 | До 2024г. |
| 26 | пер. Советский, 6 | До 2024г. |
| 27 | ул.Советская 25 ул.Советская 27 пер.Советская 8 | До 2024г. |
| 28 | ул. 2-ая Школьная, 8 ул.Фурманова, 2а ул.Фурманова, 6 | До 2024г. |
| 29 | ул.Пушкина 1 ул.Пушкина 2 | До 2024г. |
| 30 | ул.Свердлова 2а | До 2024г. |
| 31 | ул.Свердлова 1б | До 2024г. |
| 32 | ул.М.Горького 11а ул.М.Горького 13 ул.М.Горького 15 ул.М.Горького 17 ул.М.Горького 19 ул.М.Горького 23 ул.М.Горького 26 | До 2024г. |
| 33 | ул. Орджоникидзе, 4а | До 2024г. |
| 34 | ул.Майская 4 | До 2024г. |
| 35 | ул.М.Садовая 4 | До 2024г. |
| 36 | ул.Комсомольская 4 | До 2024г. |
| 37 | ул.Комсомольская 12 ул.Комсомольская 14 ул.Комсомольская 16 ул.Комсомольская 18 ул.Комсомольская 20 | До 2024г. |
| 38 | ул.Комсомольская 21 | До 2024г. |
| 39 | ул.Комсомольская 27 ул.Комсомольская 27а | До 2024г. |
| 40 | ул.Комсомольская 20а ул.Комсомольская 22 ул.Комсомольская 24 ул.Комсомольская 26 ул.Комсомольская 28 | До 2024г. |
| 41 | ул.Крылова 1а ул.Крылова 3а | До 2024г. |
| 42 | ул. Кирова, 1а ул. Кирова, 1 | До 2024г. |
| 43 | ул. Кирова, 13  ул. Кирова, 15 ул. Кирова, 17 | До 2024г. |
| 44 | ул. Ежова, 1а ул. Ежова, 3 | До 2024г. |
| 45 | ул.Металлургов 3 ул.Металлургов 5 ул.Оренбургская 4 | До 2024г. |
| 46 | ул.Гагарина 8 ул.Металлургов 11 | До 2024г. |
| 47 | ул.Металлургов 2 | До 2024г. |
| 48 | ул.Металлургов 25 | До 2024г. |
| 49 | ул.Оренбургская 6 ул.Оренбургская 6а | До 2024г. |
| 50 | ул. Моторная, 46 ул. Моторная, 48 ул. Береговая, 6 ул. Береговая, 7 ул. Береговая, 8 ул. Береговая, 9 | До 2024г. |
| 51 | ул. Тульская, 49  ул. Тульская, 51 | До 2024г. |
| 52 | ул. Тульская, 22 ул. Моторная, 3 ул. Моторная, 5 ул. Моторная, 7 ул. Моторная, 9 | До 2024г. |
| 53 | ул. Тульская, 29 ул. Тульская, 31 ул. Тульская, 33 пер. Тульский, 8 пер. Тульский, 10 | До 2024г. |
| 54 | пер. Тульский, 11 пер. Тульский, 12 | До 2024г. |
| 55 | пер. Тульский, 3 | До 2024г. |
| 56 | ул. Тульская, 27 | До 2024г. |
| 57 | ул. Тульская, 21 ул. Тульская, 23 ул. Тульская, 25 пер. Тульский, 2 пер. Тульский, 4 | До 2024г. |
| 58 | ул. Тульская, 13 | До 2024г. |
| 59 | ул. Коминтерна, 4 ул. Коминтерна, 6 ул. Коминтерна, 8 ул. Коминтерна, 10а ул. Коминтерна, 10б | До 2024г. |
| 60 | ул. Коммунаров, 6 | До 2024г. |
| 61 | ул. Совхозная, 44 ул. Совхозная, 45 | До 2024г. |
| 62 | ул. Свободы, 7  ул. Свободы, 9 | До 2024г. |
| 63 | ул. Кооперативная, 1а | До 2024г. |
| 64 | ул. Больничная, 4 ул. Больничная, 7 ул. Больничная, 5 ул. Юбилейная, 7 ул. Юбилейная, 9 | До 2024г. |
| 65 | ул. Больничная, 6 ул. Больничная, 8 ул. Больничная, 9 ул. Больничная, 10 ул. Больничная, 11 | До 2024г. |
| 66 | ул. Юбилейная, 11 ул. Юбилейная, 13 | До 2024г. |
| 67 | ул. Кооперативная, 5 ул. Кооперативная, 7 | До 2024г. |
| 68 | ул. Кооперативная, 8 | До 2024г. |
| 69 | ул. Юбилейная, 17 ул. Юбилейная, 19 ул. Юбилейная, 21 | До 2024г. |
| 70 | п. Рысаево, пер. Центральный, 9 | До 2024г. |
| 71 | ул. Моторная, 50 | До 2024г. |
| 72 | ул. Моторная, 11 | До 2024г. |
| 73 | ул. Штольная, 40 | До 2024г. |
| Общественные пространства | | |
| 1 | Общественная территория, прилегающая к кинотеатру «Урал», расположенному по адресу ул. Советская, д. 11 | 2017-2018г. |
| 2 | Аллея воинам-интернационалистам на ул. Советской | 2019г. |
| 3 | Общественная территория, расположенная напротив дома №30 по улице Советской и МАУ ДК «Металлург» | 2019г. |
| 4 | Общественная территория на ул. Тульская (в районе памятника В.И.Ленина) | 2020г. |
| 5 | Общественная территория на ул. Гагарина | 2020г. |
| 6 | Общественная территория на ул. Советской (городской фонтан) | 2021г. |
| 7 | Мемориальный комплекс «Колокол памяти» | 2022г. |
| 8 | Городской парк | 2023-2024г. |