Приложение

к постановлению

администрации города

от  20.12.2012   № 1563-па

Муниципальная  целевая  программа

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

по муниципальному  образованию г. Медногорск

на  2012 – 2016 годы»

г.  Медногорск

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление правительства Оренбургской области от 31.08.2011 г. № 796-пп «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области» на 2012-2016 годы», Постановление администрации муниципального образования город Медногорск «Об образовании рабочей группы по разработке муниципальной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы» |
| Муниципальный заказчики | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| Основные разработчики | МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Исполнитель | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| Основные цели | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; улучшение экологической ситуации в городе и районе; создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые показатели | 1. Снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня: в 2012 г. – 72,68 % в 2016г. - 60,0 % |
|  | 2. Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса: в 2012 г. – 100 % в 2016г. - 100% |
| Срок реализации | 2012-2016 годы |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования программы на 2012-2016 г.г. составляет (прогнозно): 2012г. – 2 733 458,00 руб., из них местный бюджет – 356 458,00 руб., областной бюджет – 2 377 000 руб. 2013г. – 33 463 969,00руб., из них местный бюджет – 500 000,00 руб., областной бюджет – 30 117 677,70 руб., другие источники – 2 846 291,30 руб. 2014г. – 27 541 263,72 руб., из них местный бюджет 2 754 126,37 руб., областной бюджет – 24 787 137,35 руб. 2015г. – 12 362 561,00 руб., из них местный бюджет – 1 236 256,10 руб., областной бюджет – 11 126 304,90 руб. 2016г. – 7 912 561,00 руб., из них местный бюджет - 791 256, 00 руб., областной бюджет 7 121 304,90 руб. |
| Система организации контроля | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Медногорск, МКУ «Управлением по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Ожидаемые результаты | Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации; повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города характеризуется недостаточно высоким качеством предоставляемых коммунальных услуг, неэффективным использованием топливных, энергетических ресурсов, загрязнением окружающей среды.

Причины возникновения этих проблем являются:

1.1  Высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая      отсталость      многих      объектов      коммунальной инфраструктуры;

1.2  Неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным фиксированием и проводимой в предыдущие годы тарифной политикой. Действующая тарифная политика не обеспечивала реальных финансовых потребностей жилищно-коммунальных организаций в обновлении и модернизации основных фондов и не формировала стимулов к сокращению затрат. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе препятствует привлечению частных инвестиций в коммунальный сектор экономики.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является качество коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.

Средний уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры  составляет в среднем  72,68 %.

Объектовый износ коммунальной инфраструктуры города Медногорска на 01.01.2011 составляет:

Сети водопроводные                      - 86,0 процента;

Сети тепловые                               -65,7 процента;

Сети канализации                          -73,0 процента;

Очистные сооружения                  - 54,7 процента;

Насосные станции

водопровода                                    -84,0 процента;

В связи с этим планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водо- и теплоснабжения практически уступил место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению надежности объектов

коммунальной инфраструктуры и их безопасности.

Неэффективное использование энергоресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и их транспортировки до потребителей.

Стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий порядок формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по фактическим затратам без учета необходимой рентабельности не дает возможности обновлять основные фонды, приводит к увеличению их износа. А также, причиной высокой степени изношенности основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных кредитов для организаций коммунального комплекса. В связи с этим организациям коммунального комплекса остается возможность осуществлять проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры только за счет бюджетов и повышения тарифов. Привлечение инвестиций и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального сектора снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволяет:

1.  Повысить надежность инженерной инфраструктуры;

2.  Повысить комфортность условий проживания населения на территории города за счет повышения качества предоставления коммунальных услуг;

3.  Снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь     в     процессе     производства     и     доставки     энергоресурсов

потребителям;

4.  Повысить рациональное использование энергоресурсов;

5.  Улучшить экологическое состояние территорий реализация Программы позволит:

-  Привлечь   к   модернизации   объектов   коммунальной   инфраструктуры средства областного, местного бюджета, внебюджетных средств (частных инвестиций);

-  Обеспечить     направление     бюджетных     средств     на     реализацию инвестиционных    проектов    модернизации    объектов    коммунальной инфраструктуры.

-  Выявлять и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры.

-  Стимулировать проведение преобразований, направленных на снижение рисков инвестирования в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры частных инвестиций.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями Программы являются повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации в городе. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг.

Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией уже существующих объектов с высоким уровнем износа, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа, а также строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.

Для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры привлекаются частные инвестиции, в том числе развивая механизм заимствований и кредитования инвестиционных проектов.

Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Данная задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение бюджетных средств для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний и формирование  договорных отношений концессионного типа.

Решение поставленных задач позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры к 2017 году до 60 процентов.

Программные мероприятия будут реализованы в период с 2012 года по 2016 год. Финансирование мероприятий осуществляется из областного и местного бюджетов. Основные мероприятия по реализации программы представлены в приложении № 1.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа включает в себя меры оказания государственной поддержки по реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в виде капитальных вложений, проведение капитального и текущего ремонтов.

Финансовые средства областного бюджета предусматриваются для реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования средств местного бюджета и частных инвестиций. Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование за счет средств Программы по двум направлениям: выделение средств на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшие за счет средств областного бюджета; выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.

Необходимым условием предоставления средств областного бюджета по данной Программе является софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со стороны  муниципального образования и частных инвесторов.

При условии увеличения объема финансирования частными инвесторами объем финансовых средств из местного бюджета может быть снижен.

Основные направления инвестиций указаны в приложениях № 2 и № 3.

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением

средств  областного  бюджета,  местных  бюджетов  и  частных  инвестиций,

привлекаемых на договорной основе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы вновь начинаемых объектов и объектов коммунальной инфраструктуры, требующих капитального ремонта, осуществляется на конкурсной основе.

Отбор предложений для участия в мероприятиях Программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе и оценочным критериям.

6. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется администрацией муниципального образования город Медногорск и структурным подразделением  МКУ «Управлением по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ»  не реже  1 раза в квартал. В администрации рассматривается информация о ходе выполнения программных мероприятий, корректируется перечень мероприятий в зависимости от приоритетности и объема выделяемых средств, достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Спорные вопросы, возникающие в процессе реализации Программы, разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее финансовых средств обеспечивается за счет:

1. исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2. прозрачности прохождения средств областного и местного бюджетов;

3. создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками;

4. привлечение частного капитала в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

- снижения общего износа основных фондов коммунального сектора;

- доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

- доля частных    компаний,     управляющих     объектами     коммунальной инфраструктуры, от общего количества всех организаций коммунального комплекса.

Выполнение мероприятий Программы к 2017 году обеспечит:

-    снижение уровня общего износа основных фондов коммунального сектора до 60 %;

-    рост    доли    частных    инвестиций    в    модернизацию    коммунальной инфраструктуры к 2017 году составит 40% (прогнозно);

-    повышение качества и надежности коммунальных услуг;

-    улучшение экологической ситуации.

Система  индикаторов   оценки   социально-экономической   эффективности

представлены в приложении № 4.

Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 5.

Приложение № 1

к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию г. Медногорск на 2012-2016 гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по реализации целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завершение строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, которые были начаты ранее | ежегодно | Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ |
| 2 | Заключение концессионных соглашений и бюджетное финансирование проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | ежегодно | Администрация муниципального образования город Медногорск |
| 3 | Выполнение инвестиционных проектов, реализуемых с использованием средств местного бюджета | 2012-2016гг. | МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ», организации коммунального комплекса. |
| 4 | Мониторинг инвестиционных проектов, реализуемых с использованием средств областного и местного бюджета | 2012-2016 гг. | МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| 5 | Мониторинг реализации Программы | ежегодно | МКУ «УГКР и ЖКХ» |
| 6 | Оценка выполнения Программы | 2013-2017 гг. | МКУ «УГКР и ЖКХ» |

Приложение № 2

к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов                                                                               коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 гг.»

Объекты капитального ремонта коммунальной инфраструктуры

муниципального образования город Медногорск

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Кол-во | Общая стоимость, руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Канализационные сети |
| 1 | Капитальный ремонт канализационной сети по ул. Коминтерна г. Медногорск | п.м. | 260 | 395 900 | 395 900 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 25 900 370 000 | 25 900 370 000 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 395 900 | 395 900 |  |  |  |  |
| Местный бюджет Областной бюджет | 25 900 370 000 | 25 900 370 000 |  |  |  |  |
| Водопроводные сети |
| 2 | Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Коминтерна г. Медногорск | п.м. | 1 320 | 1 865 106 | 1 865 106 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 274 106 1 591 000 | 274 106 1 591 000 |  |  |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Блявтамакская г. Медногорск | п.м | 330 | 320 100 | 320 100 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 40 100 280 000 | 40 100 280 000 |  |  |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт системы водоотведения к стадиону «Труд» по ул. Комсомольской г.Медногорск | п.м. | 50 | 67 217 | 67 217 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет |  |  | 7 217 60 000 | 7 217 60 000 |  |  |  |  |
| 5 | Капитальный ремонт центрального водопровода к стадиону «Труд» по ул. Комсомольской г. Медногорск | п.м. | 70 | 85 135 | 85 135 |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет |  |  | 9 135 76 000 | 9 135 76 000 |  |  |  |  |
| 6 | Капитальный ремонт центрального водовода по ул. Спортивная в г. Медногорске | м. | 30 000 | 3 586 888,00 |  | 3 586 888,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  | 83 333 3 228 199,2 275 355,8 |  | 83 333 3 228 199,2 275 355,8 |  |  |  |
| 7 | Капитальный ремонт центрального водовода от ул. Комсомольской до м-на Южный в г. Медногорске | м. | 1 210 | 13 799 605,00 |  | 13 799 605,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  | 37 294,70 12 419 644,50 1 296 627,50 |  | 83 333,00 12 419 644,50 1 296 627,50 |  |  |  |
| 8 | Капитальный ремонт центрального водопровода по ул. Суворова в г. Медногорске | м. | 350 | 460 743,00 |  | 460 743,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Областной бюджет |  |  | 46 074,30 414 668,70 |  | 46 074,30 414 668,70 |  |  |  |
| Итого | 19 962 517,4 | 2 115 281,4 | 17 847 236,00 |  |  |  |
| Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники | 543 298,3 17 966 265,8 1571 983,3 | 330 558,00 1 903 753,44 | 212 740,30 16 062 512,4 1 571 983,3 |  |  |  |
| Объекты теплоснабжения |
| 9 | Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП №4 до ЦТП №7 | м. | 150 | 2 268 586,58 |  | 2 268 681,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  | 166 666,00 2 041 727,8 60 192,78 |  | 166 666,00 2 041 823 60 192 |  |  |  |
| 10 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения от ЦТП №9 и от ЦТП №5 | м | 125 | 9 665 543 |  | 9 665 448,00 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  | 83 333,00 8 698 998,7 883 222,3 |  | 83 333,00 8 698 998,7 883 116,3 |  |  |  |
| 11 | Капитальный ремонт участка теплотрассы от ЦТП №9по ул. Чернышевского в г. Медногорске |  |  | 3 682 604 |  | 3 682 604 |  |  |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  | 83 333,00 3 314 343,6 284 925,4 |  | 37 260,7 3 314 343,6 330 999,7 |  |  |  |
| 12 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК-7/1 до ул. Пушкина 2 | м. | 400 | 4 517 102,54 |  |  | 4 517 102,54 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 451 710,25 4 065 392,29 |  |  | 451 710,25 4 065 392,29 |  |  |
| 13 | Капитальный ремонт теплотрассы от дома №7 по ул. Береговая до ПУ-36 | м. | 280 | 2 896 114,12 |  |  | 2 896 114,12 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 289 611,41 2 606 502,71 |  |  | 289 611,41 2 606 502,71 |  |  |
| 14 | Капитальный ремонт теплотрассы от дома №5 до дома №1 по пер. Советский | м. | 200 | 4 302 905,4 |  |  | 4 302 905,4 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 430 290,54 3 872 614,86 |  |  | 430 290,54 3 872 614,86 |  |  |
| 15 | Капитальный ремонт теплотрассы от ЦТП №9 до дома №10 по ул. Калинина | м | 100 | 632 327,78 |  |  | 632 327,78 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 63 232,78 569 095,00 |  |  | 63 232,78 569 095,00 |  |  |
| 16 | Капитальный ремонт теплоизаляционного покрытия трубопровода | м | 4147 | 4 321 097,46 |  |  | 4 321 097,46 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 432 109,75 3 888 987,71 |  |  | 432 109,75 3 888 987,71 |  |  |
| 17 | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения от ЦТП №11 | м | 2000 | 4 333 605,46 |  |  | 4 333 605,46 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 433 360,55 3 900 244,91 |  |  | 433 360,55 3 900 244,91 |  |  |
| 18 | Капитальный ремонт теплотрассы по ул. Машиностроителей | м | 3000 | 3 149 722,08 |  |  | 3 149 722,08 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 314 972,21 2 834 749,87 |  |  | 314 972,21 2 834 749,87 |  |  |
| 19 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП №9 | - | - | 1 694 194,44 |  |  | 1 694 194,44 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 169 419,44 1 524 775 |  |  | 169 419,44 1 524 775 |  |  |
| 20 | Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП№8 | - | - | 1 694 194,44 |  |  | 1 694 194,44 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 169 419,44 1 524 775 |  |  | 169 419,44 1 524 775 |  |  |
| 21 | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-2 | м | 500 | 1 862 561 |  |  |  | 1 862 561 |  |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет |  |  | 186 256,1 1 676 304,9 |  |  |  | 186 256,1 1 676 304,9 |  |
| 22 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК-2/13 до дома №25 по ул. Советская | м | 350 | 2 700 000 |  |  |  | 2 700 000 |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 270 000 2 430 000 |  |  |  | 270 000 2 430 000 |  |
| 23 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от дома №24 по ул. Советская до здания ДК «Металлургов» | м | 180 | 900 000 |  |  |  | 900 000 |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 90 000 810 000 |  |  |  | 90 000 810 000 |  |
| 24 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК-9/14 до к-а «Урал» | м | 115 | 750 000 |  |  |  | 750 000 |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 75 000 675 000 |  |  |  | 75 000 675 000 |  |
| 25 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от котельной №1 пос. Ракитянка до дома №9 по ул. Больничная | м | 160 | 950 000 |  |  |  | 950 000 |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 95 000 855 000 |  |  |  | 95 000 855 000 |  |
| 26 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК-11/56 до ТК-11/65 | м | 130 | 1 200 000 |  |  |  | 1 200 000 |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 120 000 1 080 000 |  |  |  | 120 000 1 080 000 |  |
| 27 | Капитальный ремонт магистральной теплотрассы М-3 | м | 500 | 1 862 561 |  |  |  |  | 1 862 561 |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 186 256,1 1 676 304,9 |  |  |  |  | 186 256,1 1 676 304,9 |
| 28 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК-5/11 до ТК-5/16 | м | 130 | 1 450 000 |  |  |  |  | 1 450 000 |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 145 000 1 305 000 |  |  |  |  | 145 000 1 305 000 |
| 29 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ТК-5/2 до ТК-9/9 | м | 170 | 1 600 000 |  |  |  |  | 1 600 000 |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 160 000 1 440 000 |  |  |  |  | 160 000 1 440 000 |
| 30 | Капитальный ремонт квартальной теплотрассы от ЦТП №9 до ул. М.Горького 4 | м | 200 | 2 150 000 |  |  |  |  | 2 150 000 |
|  | Местный бюджет Област. Бюджеn |  |  | 215 000 1 935 000 |  |  |  |  | 215 000 1 935 000 |
| 31 | Капитальный ремонт теплотрассы от дома №5 по ул. Больничная до дома №7 по ул. Юбилейная | м | 100 | 850 000 |  |  |  |  | 850 000 |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 85 000 765 000 |  |  |  |  | 85 000 765 000 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 15 616 733 | 27 541 263,72 | 8 362 561 | 7 912 561 |
|  | Местный бюджет Област. Бюджет Другие источники |  |  |  |  | 287 259,7 14 055 165,3 1 274 308,00 | 2 754 126, 37 24 787 137,35 | 836 256,1 7 526 304,9 | 791 256,1 7 121 304,9 |

Приложение № 3

к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 гг.»

Строительство, модернизация и реконструкция

объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования

город Медногорск на 2012-2016гг.»

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Общая сметная ст-ть, руб. | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Объекты водоснабжения |  |
| 1.1 | Модернизация бактерицидной установки | шт | 1 | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 200 000 1 800 000 |  |  |  | 200 000 1 800 000 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |
| 2.Объекты водоотведения |  |
| 2.2 | Реконст-ия канализационной сети Ду-200 мм. по ул.Орджоникидзе | м | 800 | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |
|  | Местный бюджет Област. бюджет |  |  | 200 000 1 800 000 |  |  |  | 200 000 1 800 000 |  |  |
|  | итого |  |  | 2 000 000 |  |  |  | 2 000 000 |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 гг.»

Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности

целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск

на 2012-2016 гг.»

| № | индикаторы | Фактически | Значение индикаторов |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | на 2011 год % | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Уровень износа объектов | 72,68 | 70,0 | 68,2 | 65,2 | 64,5 | 60,0 |
|  | коммунальной |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля частных компаний, управляющих объектами | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | коммунальной |  |  |  |  |  |  |
|  | инфраструктуры на основе |  |  |  |  |  |  |
|  | концессионных соглашений и |  |  |  |  |  |  |
|  | других договоров, от общего |  |  |  |  |  |  |
|  | количества всех организации |  |  |  |  |  |  |
|  | коммунального комплекса. |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 гг.»

Ожидаемые результаты реализации целевой программы

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 гг.»

| № п/п | Основные показатели | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Износ сетей и очистных сооружений коммунальной инфраструктуры МО город Медногорск: |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение | % | 65,0 | 60,0 | 57,0 | 50,0 | 50,0 |
|  | водоснабжение | % | 85,0 | 82,0 | 79,0 | 77,0 | 75,0 |
|  | водоотведение | % | 72,0 | 70,0 | 69,0 | 67,0 | 65,0 |
|  | очистные сооружения | % | 54,7 | 54,0 | 52,0 | 51,0 | 50,0 |

Примечание: привлечение в качестве исполнителей, а также для финансирования мероприятий настоящей Программы предприятий, учреждений и организаций, не являющихся структурными подразделениями администрации города, осуществляется по согласованию или на договорной основе.