## *Медногорск - герб + корона.gif*

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.03.2020 |  |  | № 336-па |

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.10.2018 №1532-па «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие транспортной системы МО город Медногорск

на 2019 - 2024 годы»

# В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Медногорск Оренбургской области от 15.07.2016 №1065-па «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска», руководствуясь статьями 39,43,48 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации города от 24.10.2018 № 1532-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы» следующее изменение:
   1. Приложение к постановлению администрации города изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­18.09.2019 №1024-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 24.10.2018г. №1532-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования– Подшибякина О.Л.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Медногорский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации г. Медногорска, распространяется на правоотношения возникшие с 26.12.2019 по 31.12.2019 года.

Глава города А.В.Нижегородов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению  администрации города  от 13.03.2020 № 336-па |

Муниципальная программа

«Развитие транспортной системы МО город Медногорск

на 2019 - 2024 годы»

г. Медногорск

Паспорт

муниципальной программы

«Развитие транспортной системы МО город Медногорск

на 2019 - 2024 годы»

(далее – Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | МКУ «УГКР и ЖКХ» |
| Подпрограммы Программы | «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019-2024 годы», «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы», «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно город Медногорск на 2019-2024 годы. |
| Цель Программы | Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог общего, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы МО г.Медногорск |
| Задачи Программы | 1. Развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы МО город Медногорск;  2. Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск за счет приведения автомобильных дорог в нормативное состояние;  3. Создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения МО город Медногорск;  4. приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожную сеть и тротуары в МО город Медногорск;  5. Улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек, снижение уровня аварийности;  6. Ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории МО город Медногорск;  7. Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно. |
| Показатели (индикаторы) Программы | Доля автомобильных дорог, отвечающих доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования;  Количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью;  Площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой.;  Площадь отремонтированной улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск;  Протяженность улично-дорожной сети очищаемой механизированным способом;  Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах. |
| Срок реализации Программы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы 2019-2024 года составляет 169 993 800 ,00 руб., в том числе  2019 год – 48 301 800,00руб.  2020 год – 22 038 000,00 руб.  2021 год - 24 495 000,00 руб.  2022 год – 25 053 000,00руб.  2023 год – 25 053 000,00 руб.  2024 год – 25 053 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования;  2. Увеличения их протяженности и плотности сети, оптимизации и развития сети пассажирских перевозок, сохранения приемлемого уровня тарифов на перевозки пассажиров для населения области. |

1. Общая характеристика транспортной системы

муниципального образования г. Медногорск

Программа определяет цели, задачи и направления развития транспортной системы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Программа подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г. Медногорск на период до 2024 года.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального образования г. Медногорск. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог местного значения, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

В муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области за период действия предыдущей программы выполнены работы по ремонту 50,4 тыс.м2 автодорог. Выполнялись работы по восстановлению на центральных улицах города горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений – 1135,35 м2 (ежегодно). Произведено обновление пешеходных переходов на соответствие ГОСТам. Всего на территории муниципального образования имеется 391 дорожный знак.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Автомобильный транспорт как сфера материального производства обладает специфическими особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта.

Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро реагировать на изменения спроса пассажиров позволяют рассматривать автомобильный транспорт как наиболее эффективный вид пассажирских перевозок на местных линиях.

Администрацией муниципального образования г. Медногорск принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения муниципального образования г. Медногорск.

Существует ряд вопросов и проблем в сфере автомобильного транспорта, которые требуют комплексного решения. Одной из таких проблем является высокий износ основных производственных фондов (подвижного состава) автомобильного транспорта (по отдельным группам до 50 – 80 процентов). Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования существующих (морально и физически устаревших) транспортных средств.

Для решения проблем в сфере транспортной системы предусмотрено активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы «Развитие транспортной системы муниципального образования г. Медногорск на 2019 – 2024 годы», направленной на решение задачи развития транспортной системы муниципального образования.

1. Приоритеты политики муниципального образования город

Медногорск в транспортной системе

Приоритетами политики муниципального образования город Медногорск являются снижение уровня риска возникновения ДТП путем разработки и применения более эффективной схем, методов и средств организации дорожного движения, совершенствование условий дорожного движения в МО г. Медногорск.

Средством достижения поставленной цели является реализация комплексов мероприятий по ликвидации и профилактики возникновения опасных участков дорог и опасных условий движения.

Существующая сеть автомобильных дорог по многим параметрам не соответствует всё возрастающим требованиям автомобильного движения. Поэтому, наряду с задачей всемерного сокращения транспортных издержек, как одно из главных, должна быть проведена работа по совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, которая обеспечит потребителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства и рентабельности при осуществлении любых хозяйственных связей.

Мероприятия программы способствуют общему улучшению дорожных условий, устранению участков концентрации ДТП, обеспечению проезда садоводов.

1. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Показателями (индикаторами) достижения цели Программы являются:

-доля автомобильных дорог, отвечающих доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования;

- количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью;

- площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой.;

- площадь отремонтированной улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск;

- протяженность улично-дорожной сети очищаемой механизированным способом;

- количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм Программы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

1. Перечень основных мероприятий

В состав Программы входят 3 Подпрограммы:

- «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»;

- «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»;

- «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы».

В рамках Программы реализуются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения:

1.1. Обустройство монолитной искусственной неровности на пешеходных переходах;

1.2. Восстановление на улично-дорожной сети горизонтальной дорожной разметки, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений;

1.3. Разработка Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО г. Медногорск.

2. Обеспечение проведения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог:

2.1. Ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск;

2.2. Экспертиза;

2.3. Содержание улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск.

3. Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно.

Для достижения поставленных целей сроки реализации основных мероприятий Программы и Подпрограмм указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования по данной Программе указаны в приложении № 3 к настоящей Программе.

1. Подпрограммы

В состав Программы входят 3 Подпрограммы:

«Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»;

«Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы»;

«Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно город Медногорск на 2019-2024 годы.

1. Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных Программой, что может привести к невыполнению программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных программой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе «Развитие  транспортной системы МО г. Медногорск на  2019-2024 годы» |

Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Программы,

подпрограмм и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | |
| единица  измерения | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019-2024 годы | | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог, отвечающих доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования | % | 66 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
| [Подпрограмма](file:///C:\Users\User\Desktop\Обеспечение%20качественными%20услугами%20населения%20(изменения%20на%202016г.%20(3)%20по%20новому%20порядку.doc#Par4490) 1. «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью; | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой. | м 2 | 1136,35 | 1136,35 | 1136,35 | 1136,35 | 1136,35 | 1136,35 |
|  | | | | | | | | |
| [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\User\Desktop\Обеспечение%20качественными%20услугами%20населения%20(изменения%20на%202016г.%20(3)%20по%20новому%20порядку.doc#Par4790). «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Площадь отремонтированной улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск | м2 | 14461 | 14461 | 14461 | 14461 | 14461 | 14461 |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети очищаемой механизированным способом | км | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019 – 2024 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах | тыс.человек | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной программе «Развитие  транспортной системы МО г. Медногорск на  2019-2024 годы» |

Перечень

подпрограмм и основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | | Последствия не реализации основного мероприятия | | Связь с показателем муниципальной программы | | |
| Начала реализации | | | Окончания реализации | |
| Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | | Администрация МО г. Медногорск, МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | | | 2024 | | Обустройство монолитных искусственной неровности на пешеходных переходах. Восстановление на улично-дорожной сети горизонтальной дорожной разметки.  Разработка Проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО г. Медногорск. | | Повышение уровня риска возникновения ДТП. | | - Количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью;  -Площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой. | | |
| [Подпрограмма 2](file:///C:\Users\User\Desktop\Обеспечение%20качественными%20услугами%20населения%20(изменения%20на%202016г.%20(3)%20по%20новому%20порядку.doc#Par4790). «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение проведения мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог» | | Администрация МО г. Медногорск, МКУ «УГКР и ЖКХ» | | | 2019 | 2024 | | Совершенствование существующей сети автомобильных дорог, которая обеспечит потребителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства. | | | | Не соответствие все возрастающим требованиям автомобильного движения, не проведение работ по совершенствованию существующей сети автомобильных дорог. | | -Площадь отремонтированной улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск;  -Протяженность улично-дорожной сети очищаемой механизированным способом. | |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно» | | Администрация МО г. Медногорск, МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | | | 2024 | | Провоз всех желающих жителей МО город Медногорск до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно. | | Увеличение количества оставленных садово-огородных участков. | | - Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах. | | |
| Приложение № 3  к муниципальной программе «Развитие  транспортной системы МО г. Медногорск на  2019-2024 годы» | | | | |

Ресурсное обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный располрядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| Муниципальная Программа | «Развитие транспортной системы МО город Медногорск на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | 010 | Х | 1300000000 | 48301800,00 | 22124000,00 | 21944700,00 | 23348100,00 | 23348100,00 | 23348100,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | Х | 1300000000 | 9110300,00 | 10182000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | Х | 1300000000 | 39191500,00 | 11942000,00 | 12682700,00 | 14086100,00 | 14086100,00 | 14086100,00 |
| Подпрограмма 1 | «Повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск на 2019 - 2024 годы» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1310000000 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1310000000 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | «Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1310100000 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1310100000 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Мероприятие 1.1.1 | «Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1310100010 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1310100010 | 720000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 | 650000,00 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1320000000 | 47281800,00 | 21255000,00 | 21294700,00 | 22698100,00 | 22698100,00 | 22698100,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 1320000000 | 9110300,00 | 10182000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1320000000 | 38171500,00 | 11073000,00 | 12032700,00 | 13436100,00 | 13436100,00 | 13436100,00 |
| Основное мероприятие 2.1. | "Обеспечение реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1320100000 | 47281800,00 | 19955000,00 | 21294700,00 | 22698100,00 | 22698100,00 | 22698100,00 |
|
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 1320100000 | 9110300,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1320100000 | 38171500,00 | 10693000,00 | 12032700,00 | 13436100,00 | 13436100,00 | 13436100,00 |
| Мероприятие 2.1.1. | «Проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 1320100010 | 12029379,00 | 10205500,00 | 11545200,00 | 12948600,00 | 12948600,00 | 12948600,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 1320100010 | 12029379,00 | 10205500,00 | 11545200,00 | 12948600,00 | 12948600,00 | 12948600,00 |
| Мероприятие 2.1.2. | «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 13201S0410 | 9602421,00 | 9749500,00 | 9749500,00 | 9749500,00 | 9749500,00 | 9749500,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 13201S0410 | 9110300,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 | 9262000,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 13201S0410 | 492121,00 | 487500,00 | 487500,00 | 487500,00 | 487500,00 | 487500,00 |
| Мероприятие 2.1.3. | Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 132010Д020 | 25650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 132010Д020 | 25650000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мероприятий приоритетного проекта Оренбургской области «Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах» | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 132П500000 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 132П500000 | 0,00 | 920000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 132П500000 | 0,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3.1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в муниципальных образованиях области | Всего, в том числе: | 010 | 0409 | 132П5S0990 | 0,00 | 1300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0409 | 132П5S0990 | 0,00 | 920000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0409 | 132П5S0990 | 0,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно на 2019-2024 годы» | Всего, в том числе: | 010 | 0408 | 1330000000 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0408 | 1330000000 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1. | "Обеспечение реализации мероприятий по обеспечению проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно» | Всего, в том числе: | 010 | 0408 | 1330100000 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0408 | 1330100000 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1. | «Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно» | Всего, в том числе: | 010 | 0408 | 1330100010 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0408 | 1330100010 | 300000,00 | 219000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к муниципальной программе  «Развитие транспортной системы  МО город Медногорск  на 2019 - 2024 годы» |

Подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения в МО

город Медногорск на 2019-2024 годы»

г. Медногорск

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в МО

город Медногорск на 2019-2024 годы»

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация г. Медногорска |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | - повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказания услуг для населения Мо г.Медногорск. |
| Задачи Подпрограммы | - повышение безопасности дорожного движения в МО город Медногорск за счет приведения автомобильных дорог в нормативное состояние;  - создание условий для стабильного функционирования пассажирского транспорта, обеспечения качества и равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения МО город Медногорск;  - улучшение уровня обслуживания пользователей автомобильных дорог, снижение транспортных издержек, снижение уровня аварийности;  - ликвидация и профилактика возникновения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на территории МО город Медногорск. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Количество пешеходных переходов обустроенных монолитной искусственной неровностью;  Площадь улично-дорожной сети с нанесенной горизонтальной дорожной разметкой. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2019-2024 года составляет 3 970 000,00 руб., в том числе  2019 год – 720 000,00 руб.  2020 год – 650 000,00 руб.  2021 год - 650 000,00 руб.  2022 год – 650 000,00 руб.  2023 год – 650 000,00 руб.  2024 год – 650 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - повышение доступности услуг общественного транспорта за счет улучшения транспортной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования; |

* 1. Общая характеристика транспортной системы

муниципального образования г. Медногорск

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития транспортной системы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Подпрограмма подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г. Медногорск на период до 2024 года.

Автомобильный транспорт как сфера материального производства обладает специфическими особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта.

Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро реагировать на изменения спроса пассажиров позволяют рассматривать автомобильный транспорт как наиболее эффективный вид пассажирских перевозок на местных линиях.

Администрацией муниципального образования г. Медногорск принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения муниципального образования г. Медногорск.

Существует ряд вопросов и проблем в сфере автомобильного транспорта, которые требуют комплексного решения. Одной из таких проблем является высокий износ основных производственных фондов (подвижного состава) автомобильного транспорта (по отдельным группам до 50 - 80 процентов). Действующие финансово-экономические механизмы воспроизводства основных фондов недостаточно эффективны и не в полной мере адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время объемы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности использования существующих (морально и физически устаревших) транспортных средств.

Для решения проблем в сфере транспортной системы предусмотрено активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования г. Медногорск на 2019 - 2024 годы", направленной на решение задачи развития транспортной системы муниципального образования.

1. Приоритеты политики муниципального образования город

Медногорск в транспортной системе

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения является приоритетной в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий.

1. Перечень показателей (индикаторов) подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

1. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подробный перечень с указанием сроков реализации основных мероприя- тий Подпрограммы указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования по данной Подпрограмме указаны в

приложении № 3 к настоящей Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к муниципальной программе  «Развитие транспортной системы  МО город Медногорск  на 2019 - 2024 годы» |

Подпрограмма

«Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО

город Медногорск на 2019-2024 годы»

г. Медногорск

Паспорт Подпрограммы

«Содержание, ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО

город Медногорск на 2019-2024 годы»

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск |
| Участники Подпрограммы | МКУ «УГКР и ЖКХ» г.Медногорска |
| Цель Подпрограммы | -повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказания услуг для населения МО г.Медногорск;  -доступность объектов транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности и населения |
| Задачи Подпрограммы | - развитие современной и эффективной инфраструктуры автомобильных дорог местного значения, обеспечивающей благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы МО город Медногорск;  - приведение в нормативное техническое состояние улично-дорожную сеть и тротуары в МО город Медногорск; |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Ремонт улично-дорожной сети и тротуаров в МО город Медногорск;  Механизированная очистка территории города от снега; |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2019-2024 года составляет 157 925 800,00 руб., в том числе  2019 год – 47 281 800,00 руб.  2020 год – 21 255 000,00 руб.  2021 год - 21 294 700,00 руб.  2022 год – 22 698 100,00 руб.  2023 год – 22 698 100 000,00 руб.  2024 год – 22 698 100,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличения их протяженности и плотности сети, оптимизации и развития сети пассажирских перевозок. |

1. Общая характеристика транспортной системы

муниципального образования г. Медногорск

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития транспортной системы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной системы муниципального образования г. Медногорск. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог местного значения, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий для предпринимательской деятельности и повышения уровня жизни населения.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

1. Приоритеты политики муниципального образования город

Медногорск в транспортной системе

Средством достижения поставленной цели является реализация комплексов мероприятий по ликвидации и профилактики возникновения опасных участков дорог и опасных условий движения.

Должна быть проведена работа по совершенствованию существующей сети автомобильных дорог, которая обеспечит потребителям транспортных услуг гарантированный уровень удобства и рентабельности при осуществлении любых хозяйственных связей.

Мероприятия программы способствуют общему улучшению дорожных условий, устранению участков концентрации ДТП.

1. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подробный перечень с указанием сроков реализации основных мероприя- тий Подпрограммы указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования по данной Подпрограмме указаны в

приложении № 3 к настоящей Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к муниципальной программе  «Развитие транспортной системы  МО город Медногорск  на 2019 - 2024 годы» |

Подпрограмма

«Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно

на 2019-2024годы»

г. Медногорск

Паспорт Подпрограммы

«Обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно

на 2019-2024годы»

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация г. Медногорска |
| Участники Подпрограммы | отсутствуют |
| Цель Подпрограммы | -повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказания услуг для населения МО г.Медногорск;  -доступность объектов транспортной инфраструктуры для субъектов экономической деятельности и населения |
| Задачи Подпрограммы | - обеспечение проезда садоводов, огородников, дачников и членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | Количество перевезенных пассажиров на садоводческих автобусных маршрутах. |
| Срок реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования Программы 2019-2024 года составляет 519 000,00 руб., в том числе  2019 год – 300 000,00 руб.  2020 год – 219 000,00 руб.  2021 год - 0,00 руб.  2022 год –0,00 руб.  2023 год – 0,00 руб.  2024 год – 00,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - сохранения приемлемого уровня тарифов на перевозки пассажиров для населения области. |

1. Общая характеристика транспортной системы

муниципального образования г. Медногорск

Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития транспортной системы, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Подпрограмма подготовлена с учетом роли и места транспорта в решении приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования г. Медногорск на период до 2024 года.

Автомобильный транспорт как сфера материального производства обладает специфическими особенностями и преимуществами перед другими видами транспорта.

Большая мобильность, удобство перемещения и способность быстро реагировать на изменения спроса пассажиров позволяют рассматривать автомобильный транспорт как наиболее эффективный вид пассажирских перевозок на местных линиях.

Администрацией муниципального образования г. Медногорск принимаются меры по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, организации транспортного обслуживания и обеспечению равной доступности пассажирских услуг для населения муниципального образования г. Медногорск.

Для решения проблем в сфере транспортной системы предусмотрено активное воздействие на ситуацию с помощью программно-целевого метода управления, предполагающего разработку муниципальной программы "Развитие транспортной системы муниципального образования г. Медногорск на 2019 - 2024 годы", направленной на решение задачи развития транспортной системы муниципального образования.

1. Приоритеты политики муниципального образования город

Медногорск в транспортной системе

Мероприятия Подпрограммы способствуют общему улучшению дорожных условий, устранению участков концентрации ДТП, обеспечению проезда садоводов.

Основные мероприятия Подпрограммы представляют собой комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных задач дорожной отрасли и транспортного комплекса муниципального образования г. Медногорск.

1. Перечень показателей (индикаторов) Подпрограммы

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значениях представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подробный перечень с указанием сроков реализации основных мероприя- тий Подпрограммы указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования по данной Программе указаны в приложении № 3 к настоящей Программе.