- Приложение

к постановлению

администрации города

от 16.01.2013 № 31-па

Долгосрочная целевая программа

«Обеспечение населения муниципального образования

город Медногорск питьевой водой»

на 2011-2016 годы

- 1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2011-2016 годы (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 552-пп «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой на 2011 – 2016 годы», Постановление главы администрации муниципального образования город Медногорск от 25.07.2011 № 959-па |
| Муниципальный заказчик Программы Основные разработчики | Администрация муниципального образования город Медногорск МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Исполнитель Программы | Администрация МО г. Медногорск, МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Сроки реализации | 2011-2016 гг. |
| Цель Программы | Улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения, приведение их в соответствии с нормативами водопотребления и СанПиН. Улучшение социально-экологической обстановки, влияющей на состояние здоровья населения города Медногорска. Обеспечение пожарной безопасностью жителей города |
| Основные задачи | Повышение эффективности и надежности функционирования системы водоснабжения, развитие системы транспортировки воды, совершенствование технологии очистки и гарантированное обеспечение водой населения на случай чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности Предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям |
| Исполнители программы | МКУ «Управление по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Источники финансирования | Общий объем финансирования составляет: 2012г. – 3 970 000,00 руб., из них 414 000,00 руб. местный бюджет, 3 556 000,00 руб. областной бюджет; 2013г. – 7 625 000,00 руб., из них местный бюджет 925 000,00 руб., областной бюджет 6 700 000,00 руб., 2015г. – 770 000,00 руб., из них местный бюджет 70 000,00 руб., областной бюджет 700 000,00руб |
| Система организации контроля | Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется МКУ «Управлением по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ» |
| Ожидаемые результаты | Ввод новых мощностей (водоводов, водопроводов, станций очистки); улучшение качества жизни жителей города Медногорска; улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Ввод в действие водопроводов и водоводов 13790 метра; Ввод в действие бактерицидной станции – 1 шт. Ввод в действие сетей канализации 2280 метра; Доля населенных пунктов, обеспеченных водой надлежащего качества: 2011 год – 92,0 процента; 2016 год – 95,0 процента; Доля проб питьевой воды, не отвечающих гигиеническим нормам: По микробиологическим показателям – 2011 год – 3,0 процента; 2016 год – 1,0 процент; По санитарно-химическим показателям – 2011 год - 9,0 процента; 2016 год - 3,0 процента; Снижение износа сетей водоснабжения: 2011 год – 85,5 процента; 2016 год – 75 процента; Снижение износа сетей водоотведения: 2011 год – 72,9 процента; 2016 год – 65 процента; Очистных сооружений: 2011 год – 54,7 процента; 2016 год – 50 процентов. Снижение износа сетей согласно таблицы № 1 |

Таблица № 1

| №п/п | Объект строительства, капитального ремонта и реконструкции | % износа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Водоснабжение | 85,5 | 85 | 82 | 79 | 77 | 75 |
| 2. | Водоотведение | 72,9 | 72 | 70 | 69 | 67 | 65 |
| 3. | Очистные | 54,7 | 54,7 | 54 | 52 | 51 | 50 |

Примечание. 	Привлечение в качестве исполнителей, а также для финансирования мероприятий настоящей Программы предприятий, учреждений и организаций, не являющихся структурными подразделениями администрации города, осуществляется на договорной основе.

- II.Основное содержание

- 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- 1.1. Анализ ситуации обеспечения населения муниципального образования г. Медногорск качественной питьевой водой.

Обеспечение населения качественной питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития Оренбургской области.

Территорию городского округа составляют исторически сложившиеся земли города и прилегающие к нему земли общего пользования, в том числе земли населенных пунктов: поселка Блявтамак, сел: Рысаево, Идельбаево, Кидрясово, Блява, станции Блява.

Основным источником хозпитьевого водоснабжения города Медногорска является Рамазановский водозабор с установленной мощностью 12,9 млн.м3 воды в год.  Общая протяженность разводящих водопроводных сетей составляет 138,9 км. Водоснабжение города осуществляется через 4 насосные станции. На сетях установлено 11 водоразборных колонок, 188 пожарных гидрантов. Кроме того, имеется 10 резервуаров (водонакопителей) общей емкостью 5000м3. Доля населения обеспеченных водой надлежащего качества 92%.

  - Описание системы водоснабжения

Для водоснабжения города Медногорска используются подземные воды Рамазановского месторождения, расположенного на правобережной пойме реки Сакмары в 20-ти км. северо-западнее г. Медногорска и в 1.5 км западнее п. Рамазан. Подземный водозабор п. Рамазан введён в эксплуатацию в 1979 году.

Водозабор состоит из 14 скважин. Скважины расположены в виде линейного  ряда вдоль русла реки Сакмары на расстоянии 440-1050 м от него, расстояние между скважинами – 200 м.

На водозаборе установлены насосы ЦН-1000*180, производительностью 800 м3/час. В паводки высокой обеспеченности все 14 скважин затопляются, поэтому  каждая из них поднята на 3,0-4,0 м. Над скважинами построены кирпичные  здания, где размещены: электрооборудование, щиты управления, телефоны.

Зона санитарной охраны (ЗСО) первого пояса водозабора огорожена колючей проволокой по железобетонным столбам.

Вода в скважинах по химическим и бактериологическим показателям отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Система хозпитьевого водоснабжения города включает в себя 6 основных  магистралей:

Вода используется на питьевые, хозяйственные нужды, полив улиц и насаждений, на предприятиях местной промышленности.

Вода из скважин по двум водоводам подается на левый берег р. Сакмара в два приемных резервуара расположенных в зоне санитарной охраны. Со станции второго подъема по трем ниткам Сакмарских водоводов протяженностью 18 км каждый вода подается на бактерицидную установку, расположенную в районе ООО «Медногорский медно-серный комбинат».

Сакмарские магистральные водопроводы введены в эксплуатацию:

а) правая нитка Ду – 530мм – в 1937 году,

б) левая нитка Ду – 530мм – в 1939 году,

в) третья нитка Ду -530мм – в 1959 году.

В результате смещения русла реки Сакмара вправо, напротив н/ст. Рамазан, возникла необходимость укрепления правого берега.

В результате эксплуатации Сакмарских водоводов от 50 до 70 лет, подруслового водозабора – около 30 лет износ основного оборудования и сетей составляет:

- Сакмарских водоводов – более 80 %,

- оборудования (основного и вспомогательного) водозабора – более 70%.

Разводящие сети водопроводов по городу Медногорску введены в эксплуатацию в 1936 – 1989 г.г. Срок службы водоводов составляет от 19 до 74 лет, диаметры водоводов составляют от 50 до 500мм.В связи с расположением города в пересечённой местности высотные отметки колеблются в пределах 20-70 метров, поэтому давление в системе водоснабжения поддерживается в пределах 6,2-7,0 кг/см2. Износ инженерных сетей водоснабжения более 80%.

От бактерицидной установки вода распределяется:

- по стальному водоводу Ду = 530 мм в приемные резервуары V=300 м3 и V= 500 м3 городской насосной станции;

- по двум ниткам пластикового водовода Ду = 225мм. в насосную пос. Никитино и дальше на поселок Ракитянка;

- в систему водоснабжения ООО «ММСК»

Из приемных резервуаров городской насосной тремя насосами ЦНС 300-120 подается в два накопительных резервуара V = 1000 м3 , в м-н Южный и распределяется по внутриквартальным водопроводам центральной части города.

Главной проблемой системы водоснабжения города Медногорска является изношенность инфраструктуры, а также не полный охват водоснабжением жителей.

  - Описание системы водоотведения

Система канализации включает в себя главный коллектор бытовой канализации города Медногорска, коллектор от Блявинского рудника до главного коллектора, площадка очистных сооружений расположенной юго-западнее п.Никитино в 800 метрах от него.

Трасса главного коллектора берет свое начало от существующей канализационной сети города Медногорска от насосной станции расположенной по адресу Комсомольская 29 и заканчивается на площадке очистных сооружений.

Бытовые стоки от города и предприятий самотеком поступают на площадку очистных сооружений в насосную станцию перекачки бытовых стоков, оттуда по двум водоводам в приемную камеру гашения напора. Далее, самотеком поступают в песколовки-первичные отстойники-аэротенки-вторичные отстойники-контактные резервуары. Выпуск производится в реку Блява, приток реки Кураганка.

Протяженность канализационных сетей составляет 75,3 км.

- Городские очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1976 г. за это время прудки – накопители илового осадка заполнились выше проектного уровня, полный объем которых составляет 65350 м3.

- Главной проблемой системы водоотведения является размещение илового осадка, а также отсутствие разделения промышленных и бытовых стоков.

- 2. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Основными целями Программы являются:

- улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения, приведение их в соответствие с нормативами водопотребления и СанПиН;

- улучшение социально-экологической обстановки, влияющей на состояние здоровья населения города Медногорска.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

- повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения, развитие системы  транспортировки воды, совершенствование технологии очистки и гарантированное обеспечение водой населения на случаи чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности;

- предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.

Программные мероприятия по обеспечению населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой намечается реализовать с 2011 по 2016 годы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного областного и  федерального бюджета в пределах объема средств, предусмотренных на их реализацию законом об областном и федеральном бюджете и решением о бюджете МО г. Медногорск на соответствующий финансовый год, а также за счет средств привлеченных источников.

Муниципальным образованием г. Медногорск определяется объем финансовых средств, направляемых из бюджетов на финансирование мероприятий Программы, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета, потребностей в проведении мероприятий и сроков их выполнения, установленных градостроительным законодательством, согласно Приложению 1.

4. Механизм реализации мероприятий Программы

Реализация Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией  г. Медногорска (далее - администрация) при участии управления по градостроительству, капитальным ремонтам и ЖКХ.

Мероприятия Программы предусматривают финансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности.

Реализация Программы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основе муниципальных контрактов на строительство и реконструкцию объектов муниципальной собственности, заключаемых муниципальными заказчиками Программы со всеми исполнителями программных мероприятий.

- 5. Организация управления и система контроля

за исполнением Программы

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования г. Медногорск.

В администрации рассматривается информация о ходе выполнения программных мероприятий, корректируется перечень мероприятий в зависимости от приоритетности и объема выделяемых бюджетных средств, достижения целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное и эффективное использование выделяемых средств.

Ежегодно в первом квартале года, следующего за отчетным, в администрации рассматривается информация об итогах выполнения мероприятий Программы за отчетный год.

Информация о ходе выполнения Программы размещается на официальном сайте муниципального образования г. Медногорск.

- 7. Оценка эффективности социально-экономических

и экологических последствий реализации Программы

Эффективность реализации программных мероприятий оценивается в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном аспекте эффективность достигается за счет устранения негативного влияния водного фактора на здоровье людей, удовлетворения потребности населения в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления.

Ожидаемые результаты реализации Программы, ориентировочная стоимость выполнения работ по этапам представлены в приложениях к целевой программе «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2011-2016 годы.

Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение бюджетных средств по двум направлениям: финансирование переходящих строительством объектов и выделение средств на вновь начинаемые стройки и объекты.

Приложение №1

Перечень мероприятий и объемов финансирования долгосрочной

целевой программы «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2011-2016 г.г.

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Кол. (метр) | стоим. млн. руб. |  | Стоимость выполнения работ по этапам млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | Ожидаемый эффект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  |  |
| Водопроводные сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водовод на улицах: Безводной, Серова, Безымянной, Ежова, Осипенко, Садовой, Майской, пер. Безымянному в г. Медногорске | п/м | 1300 | 6300,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | 3300,00 |  |  |  |  | Обеспечение услугами водоснабжения и пожарной безопасностью жителей 150 домов |  |
|  | Местный бюджет Обл. бюджет |  |  | 700,00 5600,00 |  |  | 300,00 2 700,00 |  |  | 400,00 2 900,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Водовод поселка Заречный | п/м | 1000 | 970,00 |  |  | 970,00 |  |  |  |  |  |  |  | Надежное Водоснабжение п. Заречный дошкольного и школьного учреждения пож. Безопасности |  |
|  | Местный бюджет Обл. бюджет |  |  | 114,00 856,00 |  |  | 114,00 856,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция водопровода пос. Никитино – пос. Ракитянка | п/м | 4500 | 4325,00 |  |  |  |  |  | 4325,00 |  |  |  |  | Надежное водоснабжение п. Никитино, п. Ракитянка. Обеспечение пожарной безопасностью |  |
|  | Местный бюджет Обл. бюджет |  |  | 525,00 3800,00 |  |  |  |  |  | 525,00 3800,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Устройство водовода по ул. 9-ое Января | п/м | 200 | 770,00 |  |  |  |  |  |  |  | 770,00 |  |  | Обеспечение услугами водоснабжения и пожарной безопасностью жителей 70 домов |  |
|  | Местный бюджет Обл. бюджет |  |  | 70,00 700,00 |  |  |  |  |  |  |  | 70,00 700,00 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 12 365,00 |  |  | 3970,00 |  |  | 7625,00 |  | 770,00 |  |  |  |  |
| Местный бюджет Областной бюджет |  |  |  | 1409,00 10956,00 |  |  |  | 414,00 3556,00 |  | 925,00 6700,00 |  |  | 70,00 700,00 |  |  |  |

Приложение № 2

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации  долгосрочной целевой программы «Обеспечение населения муниципального образования город Медногорск питьевой водой» на 2011-2016 годы

| №п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица измерения |  | Исходные показатели на 2010 г. | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ввод в действие водопроводов и водоводов |  | п/м | 82400 | 84520 | 86640 | 88760 | 90880 | 93000 | 96190 |
| 2 | Ввод в действие сетей канализации | п/м |  | 60700 |  | 62080 | 62980 |  |  |  |
| 3 | Установка запорной арматуры | шт. |  | - |  | 6 | 8 |  |  |  |
| 4 | Ввод в действие бактерицидной установки | шт. |  | - |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Установка декантера для сгущения илового осадка | шт. |  | - |  |  |  | 1 |  |  |
| 6 | Установка пожарных гидрантов | шт. |  | 188 | 198 | 208 | 218 | 220 | 225 | 230 |