## *Медногорск - герб + корона.gif*

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ГОРОД МЕДНОГОРСК ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.02.2021 |  |  | № 217-па |

О внесении изменения в постановление администрации города от 25.10.2018 №1540-па «Об утверждении муниципальной программы

«Стимулирование развития жилищного строительства

в муниципальном образовании город Медногорск на 2019 - 2024 годы»

# В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Медногорск Оренбургской области от 15.07.2016 № 1065-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Медногорска», руководствуясь статьями 45, 47, 49, 50 Устава муниципального образования город Медногорск Оренбургской области:

1. Внести в постановление администрации города от 25.10.2018 № 1540-па «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019 - 2024 годы» следующее изменение:
   1. Приложение к постановлению администрации города изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города:
   1. От 13.07.2020 № 1164-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.10.2018 № 1540-па «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019 - 2024 годы»;
   2. От 30.11.2020 № 1808-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 25.10.2018 № 1540-па «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019 - 2024 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования О.Л. Подшибякина.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Медногорский рабочий», распространяется на правоотношения, возникшие с 30.12.2020 по 31.12.2020 и подлежит размещению на официальном сайте администрации города Медногорск в сети Интернет.

Глава города А.В. Нижегородов

Приложение

к постановлению администрации города от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

Программы «Стимулирование развития жилищного строительства

в муниципальном образовании город Медногорск

на 2019-2024 годы» (далее Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск. |
| Соисполнители программы | Отсутствуют. |
| Участники Программы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации муниципального образования города Медногорска, комитет по управлению имуществом города Медногорска, МКУ «УГКР и ЖКХ». |
| Подпрограммы Программы | «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы»;  «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы»;  «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы»;  «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы». |
| Цели Программы | - повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения. |
| Задачи Программы | - разработка и реализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, предоставление государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, оказание государственной поддержки проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства. |
| Показатели (индикаторы) Программы | - повышение доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения;  - количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда;  - объем ликвидированного аварийного жилья;  - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия;  - развитие системы градорегулирования МО г. Медногорск;  - ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства. |
| Срок реализации Программы | -2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы 2019-2024 года составляет 84 146 390,58 руб., в том числе  2019 год – 15 485 176,00 руб.  2020 год –53 001 014,58руб.  2021 год – 4 396 600,00 руб.  2022 год – 4 396 600,00 руб.  2023 год – 3 433 500,00 руб.  2024 год – 3 433 500,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - создание безопасных условий проживания граждан;  - реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям, способствовать укреплению института семьи;  -обеспечение потребности МО г. Медногорск в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативах градостроительного проектирования и документации по планировке территории. Обеспечение потребности в автоматизированных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;  - увеличение объемов жилищного строительства. |

1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Объем жилищного фонда в муниципальном образования г. Медногорск по состоянию на 2019 год составляет около 755,3 тыс. кв. метров, количество жилых единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) – 15 387 (далее - единицы). Большая часть жилищного фонда находится в частной собственности.

Муниципальное образование город Медногорск принимают участие в реализации мероприятий Программы по следующим направлениям:

переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными;

обеспечение жильем молодых семей;

увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

За период реализации предыдущей программы переселено 538 семей из аварийного жилищного фонда, ликвидировано 24,41 тыс.м2 аварийного жилищного фонда. Также свои жилищные условия улучшили 14 молодых семей.

В настоящее время признаны аварийными еще 68 аварийных домов, общая площадь расселяемого аварийного фонда составляет – 16,9 тыс.м2. В настоящее время на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 186 молодых семьи, в которых оба супруга не достигли 35-летнего возраста. Остро стоит проблема улучшения жилищных условий работников учреждений культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания населения в городе.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов.

Консолидация бюджетных средств, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с привлечением средств Фонда и областного бюджета осуществляется поэтапно по мере выполнения требований установленных Федеральным законом.

Решение жилищной проблемы молодых семей требует больших материальных ресурсов. Как правило, молодая семья не располагает достаточным капиталом для строительства (приобретения) жилья. В условиях опережающего роста стоимости жилья относительно сводного индекса цен, механизм накопления необходимой суммы на строительство (приобретение) жилья оказывается неэффективным. Кредитные ресурсы, которые молодая семья может привлечь для решения жилищной проблемы, дороги, и сумма их порой недостаточна ввиду невысокой платежеспособности молодых супругов.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Для решения жилищной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и исполнительной власти Оренбургской области, что обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.

Проводится политика по снижению административных барьеров в жилищном строительстве, хотя они все еще остаются очень высокими.

Ключевым элементом как снижения административных барьеров в жилищном строительстве, так и комплексного развития территории муниципального образования город Медногорск в целях формирования комфортной среды обитания и жизнедеятельности человека является градостроительная политика.

Принятый в 2004 году Градостроительный [кодекс](consultantplus://offline/ref=5956902593346854D93FDE18DE0F40B0F981D70F409AA7E9E316BBFA3DCCP3I) Российской Федерации определил процедуры разработки и утверждения основных документов реализации градостроительной политики: документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории. К сожалению, на практике градостроительная документация пока еще не является доминирующей формой организации территорий в общественных интересах.

Одним из факторов, ограничивающих возможности по увеличению объемов строительства жилья, является низкий технический и технологический уровень предприятий отрасли промышленности строительных материалов и строительной индустрии Оренбургской области.

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Документы территориального планирования муниципального образования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Градостроительное планирование развития территории муниципального образования и его застройки осуществляется посредством разработки градостроительной документации о градостроительном планировании развития территории Российской Федерации и частей территории Оренбургской области; территории МО город Медногорск и об их застройке. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами Оренбургской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Для решения социальных проблем многодетных семей, в целях создания благоприятных условий по обеспечению социальных и экономических прав ребенка и решения задачи укрепления семьи, в которой воспитываются родные и усыновленные дети, Законом Оренбургской области от 22.09.2011 № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» определены случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства.

Значительные затраты при индивидуальном жилищном строительстве многодетные семьи несут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной Программы

Реализация Программы соответствует приоритетам государственной политики, определенным [Концепцией](consultantplus://offline/ref=670F65253D49DE19FD72E62A19CBADE7D49B39122689D2C95BA5EC0D19DFC6564A8AAF777B4D47i5L0N) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, [Указом](consultantplus://offline/ref=670F65253D49DE19FD72E62A19CBADE7DC99361124878FC353FCE00F1EiDL0N) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" и государственной [программой](consultantplus://offline/ref=670F65253D49DE19FD72E62A19CBADE7DC9D3D1320858FC353FCE00F1ED099414DC3A3767B4D4759i3LDN) Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", [стратегией](consultantplus://offline/ref=670F65253D49DE19FD72F8270FA7F0E3DD90611F24878C930BA3BB5249D993160A8CFA343F4046583EDDF0iCLBN) развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года N 551-пп.

Государственная политика в жилищной сфере будет реализовываться с учетом следующих приоритетов.

1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь - жилья экономического класса и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

С этой целью будут предусмотрены меры по стимулированию строительства жилья экономического класса, частной инициативы граждан в жилищном строительстве, развитию некоммерческих форм жилищного строительства, в том числе жилищно-строительными кооперативами.

Государственная политика в сфере поддержки массового жилищного строительства будет реализовываться путем повышения эффективности мер градорегулирования и обеспечения жилищного строительства земельными участками, развития механизмов кредитования жилищного строительства, обустройства территорий объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры, развития промышленной базы строительной индустрии и рынка строительных материалов, изделий и конструкций.

Градостроительная политика будет направлена на создание нового облика города, комфортной для жизни людей, характеризующейся не только функциональными, утилитарными, но и эстетическими особенностями. Это предполагает, в частности, рациональное сочетание разнообразных типов строительства (многоэтажного и малоэтажного строительства), учет при застройке населенных пунктов принципов формирования их архитектурного облика, а также принципов сохранения исторического облика старых населенных пунктов. При этом особое внимание необходимо обратить на содействие реализации проектов комплексной реконструкции исторических центров городов, в том числе в целях улучшения качества среды проживания и создания благоприятных условий жизнедеятельности.

Документы территориального планирования и градостроительного зонирования на уровне поселений необходимо использовать в том числе и для предотвращения резкой дифференциации условий проживания внутри поселений, пространственного распределения отдельных социальных групп.

Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Основной формой поддержки отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья на рыночных условиях, является предоставление за счет бюджетных средств социальных выплат на частичную оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита на эти цели. Социальные выплаты предоставляются в зависимости от категории граждан.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной Программы

Муниципальное образование г. Медногорск участвует в реализации мероприятий Программы по результатам отборов. Обязательства муниципальных образований о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидий включаются в соглашений.

Оценка влияния внешних факторов и условий достижения целевых индикаторов и показателей Программы представлены в [приложении № 1](#Par873) к настоящей Программе.

4. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках [Программы](#Par1366) реализуются следующие основные мероприятия:

-Обеспечение мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда";

- Обеспечение переселения граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года;

- Обеспечение предоставления социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья;

- Обеспечение реализации выполнения мероприятий по развитию системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск;

- Обеспечение выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет.

Для достижения поставленных целей с объемами финансирования и сроками реализации основных мероприятий Программы и Подпрограмм указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объемы и источники финансирования по данной Программе указаны в Приложении №3 к настоящей Программе.

6. Перечень Подпрограмм

В состав Программы входят 4 Подпрограммы

- Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы;

- Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы;

- Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы;

- «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы».

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления

рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы:  
- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состоянии жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограмм, направленных на улучшение инвестиционного климата в сфере строительства жилья за счет привлечения бюджетных и внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий Программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов государственной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

Сведения

о целевых индикаторах (показателях) Программы,

подпрограмм и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого индикатора  (показателя) |  | | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | |
|  |  | Единица  измерения | 2018 год | | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
|  |  |  |  | |  | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля жилья отвечающего нормам качественного обеспечения населения доступности и комфортности жилья, качества жилищного обеспечения населения | % | 65 | | 67 | - | - | - | - | - |
| 2 | Доля расселенной площади в общей площади аварийного жилого фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года (нарастающим итогом) | % | - | | - | 0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,28 | 0,35 |
| 3 | Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, от количества семей стоящих на учете как нуждающиеся | % | - | | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| [Подпрограмма](#Par4490) 1. «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению | кв. м. | - | | - | 628,45 | - | - | - | - |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | тыс.кв. м | - | | - | 0,7425 | 0,7318 | - | - | 7,60976 |
| 3 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | тыс. человек | - | | - | 0,025 | 0,024 | - | - | 0,29 |
| 3 | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда | единиц | 0 | | 6 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Объем ликвидированного аварийного жилья | кв.м | 0 | | 487,0 | 1288,1 | 1020,31 | 0 | 0 | 0 |
| [Подпрограмма 2](#Par4790) «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | единиц | 4 | | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город т. Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитие системы градорегулирования муниципального образования город г. Медногорск | шт. | 0 | | 3 | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» | | | | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры по проектам жилищного строительства | кв. м. | 0,0 | | 0,0 | - | - | - | - | - |

Приложение 2

к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателем муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 « Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | 2024 | Создание безопасных условий проживания граждан | Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года» | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | 2024 | Создание безопасных условий проживания граждан | Снижение темпов расселения аварийного жилищного фонда | Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда, объем ликвидированного аварийного жилья |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 2.1.«Обеспечение предоставления социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» | КФКСТ и МП администрации МО г. Медногорск | 2019 | 2024 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям; будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий жилыми помещениями;  социальная напряженность в обществе | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение предоставления социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей» | КФКСТ и МП администрации МО г. Медногорск | 2019 | 2020 | Реализация мероприятия позволит улучшить жилищные условия молодым семьям; будет способствовать укреплению института семьи | Недостаточная обеспеченность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями; социальная напряженность в обществе | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 3.1. «Обеспечение реализации выполнения мероприятий по развитию системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск» | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | 2024 | Обеспечение потребности МО г. Медногорск в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативах градостроительного проектирования и документации по планировке территории. Обеспечение потребности в автоматизированных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности | Неисполнение требований градостроительного законодательства | Развитие системы градорегулирования МО г. Медногорск |
| Подпрограмма 4 «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 4.1. «Обеспечение выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и  более детей в возрасте до 18 лет» | МКУ «УГКР и ЖКХ» | 2019 | 2024 | Реализация мероприятия позволит  обеспечить инженерной инфраструктурой проекты жилищного строительства; будет способствовать увеличению объемов ввода жилья | Недостаточная инфраструктурная обеспеченность проектов жилых застроек для достижения плановых объемов ввода жилья; снижение предложения на рынке жилья | Годовой объем ввода жилья и показатели, рассчитываемые на его основе |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3  к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» |

Ресурсное обеспечение Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | | |  | | | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 |
| Муниципальная Программа | "Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы" | Всего, в том числе: | X | X | Х | 15 485 176,00 | 53 001 014,58 | 4 396 600,00 | 4 396 600,00 | 3 433 500,00 | 3 433 500,00 |
| Средства федерального бюджета | X | X | 1000000000 | 304 939,09 | 434 329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | X | X | 1000000000 | 5 835 836,00 | 30 382 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | X | X | 1000000000 | 8 490 792,91 | 18 449 223,36 | 3 326 700,00 | 3 326 700,00 | 2 363 600,00 | 2 363 600,00 |
| Средства местного бюджета | X | X | 1000000000 | 853 608,00 | 3 735 329,58 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 |
| Подпрограмма 1 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024-годы» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | Х | 6 116 874,00 | 49 536 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | 117 | 0501 | 1010000000 | 5 835 836,00 | 30 382 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 1010000000 | 275 132,00 | 16 519 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010000000 | 5 906,00 | 2 634 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Основное мероприятие 1.1. | "Обеспечение мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 1010100000 | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010100000 | 2 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.1. | **"**Выполнение прочих мероприятий в области жилищного хозяйства" | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 1010100010 | 2 848,00 | 2 264 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010100010 | 2 848,00 | 2 264 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | "Реализация мероприятий регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | Х | 6 114 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | 117 | 0501 | 101F300000 | 5 835 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 101F300000 | 275 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 101F300000 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | Х | 5 835 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | 117 | 0501 | 101F367483 | 5 835 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.2. | "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительсва,за счет средств областного бюджета" | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | Х | 275 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 101F367484 | 275 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.3. | "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительсва,за счет средств местного бюджета» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | Х | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 101F36748S | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | «Переселение граждан из жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года, находящихся под угрозой обрушения» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 1010300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 1010300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3.1 | «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 1010300010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 1010300010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010300010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | «Переселение граждан из домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 1010400000 | 0,00 | 15 654 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 1010400000 | 0,00 | 15 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 1010400000 | 0,00 | 353 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4.1 | «Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 10104S0010 | 0,00 | 15 654 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 10104S0010 | 0,00 | 15 301 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 10104S0010 | 0,00 | 353 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 101F300000 | 0,00 | 31 617 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | 117 | 0502 | 101F300000 | 0,00 | 30 382 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 101F300000 | 0,00 | 1 218 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 101F300000 | 0,00 | 16 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 101F367483 | 0,00 | 30 382 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства фонда | 117 | 0501 | 101F367483 | 0,00 | 30 382 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.2. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 101F367484 | 0,00 | 1 218 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 117 | 0501 | 101F367484 | 0,00 | 1 218 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5.3. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств областного бюджета | Всего, в том числе: | 117 | 0501 | 101F36748S | 0,00 | 16 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 117 | 0501 | 101F36748S | 0,00 | 16 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | Х | 1 787 100,00 | 3 418 900,00 | 4 396 600,00 | 4 396 600,00 | 3 433 500,00 | 3 433 500,00 |
| Средства областного бюджета | 116 | 1003 | Х | 1 052 460,91 | 1 929 270,36 | 3 326 700,00 | 3 326 700,00 | 2 363 600,00 | 2 363 600,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | Х | 429 700,00 | 1 055 300,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 |
| Средства федерального бюджета | 116 | 1003 | Х | 304 939,09 | 434 329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 2.1. | "Обеспечение предоставления социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | 10201L0000 | 1 083 900,00 | 3 418 900,00 | 4 396 600,00 | 4 396 600,00 | 3 433 500,00 | 3 433 500,00 |
| Средства областного бюджета | 116 | 1003 | 10201L0000 | 503 260,91 | 1 929 270,36 | 3 326 700,00 | 3 326 700,00 | 2 363 600,00 | 2 363 600,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | 10201L0000 | 275 700,00 | 1 055 300,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 |
| Средства федерального бюджета | 116 | 1003 | 10201L0000 | 304 939,09 | 434 329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1. | "Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | 10201L4970 | 1 083 900,00 | 3 418 900,00 | 4 396 600,00 | 4 396 600,00 | 3 433 500,00 | 3 433 500,00 |
| Средства федерального бюджета | 116 | 1003 | 10201L4970 | 304 939,09 | 434 329,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 116 | 1003 | 10201L4970 | 503 260,91 | 1 929 270,36 | 3 326 700,00 | 3 326 700,00 | 2 363 600,00 | 2 363 600,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | 10201L4970 | 275 700,00 | 1 055 300,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 | 1 069 900,00 |
| Мероприятие 2.1.2. | "Выполнение прочих мероприятий по обеспечению жильем молодых семей" | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | 1020100010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | 1020100010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 2.2. | "Обеспечение предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей" | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | 1020200000 | 703 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | 1020200000 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 116 | 1003 | 1020200000 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1. | "Предоставление социальной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья отдельным категориям молодых семей, за счет средств областного бюджета" | Всего, в том числе: | 116 | 1003 | 10202S0810 | 703 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 116 | 1003 | 10202S0810 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 116 | 1003 | 10202S0810 | 549 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 | «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город г. Медногорск Оренбургской области на 2019-2024» | Всего, в том числе: | Х | Х | 1030000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | Х | Х | 1030000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное Мероприятие 3.1. | "Обеспечение реализации выполнения мероприятий по развитию системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск" | Всего, в том числе: | Х | Х | 1030100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 10 | 0412 | 1030100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1. | Выполнения мероприятий по развитию системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск" | Всего, в том числе: | Х | Х | 1030100010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0412 | 1030100010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 5 | «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и | Всего, в том числе: | 010 | 0502 | 1050000000 | 7 581 202,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0502 | 1050000000 | 7 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0502 | 1050000000 | 418 002,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.1. | Реализация мероприятий регионального проекта «Жилье» | Всего, в том числе: | 010 | 0502 | 105F100000 | 7 385 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0502 | 105F100000 | 7 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0202 | 105F100000 | 222 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.1.1. | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 010 | 0502 | 105F1S0010 | 7 385 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета | 010 | 0502 | 105F1S0010 | 7 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0502 | 105F1S0010 | 222 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 5.2. | «Обеспечение выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и   более детей в возрасте до 18 лет» | Всего, в том числе: | 010 | 0502 | 1050100000 | 196 000,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0502 | 1050100000 | 196 000,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 5.2.1 | Выполнение прочих мероприятий по обеспечению выполнения мероприятий по снабжению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет | Всего, в том числе: | 010 | 0502 | 1050100020 | 196 000,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета | 010 | 0502 | 1050100020 | 196 000,00 | 45 275,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 4 к муниципальной программе  «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда муниципального образования

на 2019-2024 годы» (далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск. |
| Участники Подпрограммы | Комитет по управлению имуществом, отдел по экономике, торговле и развитию предпринимательства администрации МО г. Медногорск, МКУ «УГКР и ЖКХ». |
| Цель Подпрограммы | - обеспечение сокращения непригодного для проживания жилья;  -переселение граждан из жилья, признанного в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. |
| Задача Подпрограммы | - привлечение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено) и (или) строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Показатели (индикаторы Подпрограммы) | - площадь домов блокированной застройки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, подлежащая расселению;  - количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда;  - объем ликвидированного аварийного жилья;  - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда;  -количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы. |
| Объемы бюджетных асигнований Подпрограммы | Всего 2019-2024 г. 55 653 713,00 руб., в том числе:  2019г. – 6 116 874,00 руб.,  2020г. –49 536 839,00 руб.,  2021г. – 0,00 руб.,  2022г. – 0,00 руб.,  2023г. – 0,00 руб.,  2024 г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - создание безопасных условий проживания граждан. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов аварийного жилищного фонда. Финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должно привести к снижению этих показателей.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных и внебюджетных расходов.

Консолидация бюджетных средств, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

Настоящая Подпрограмма подготовлена на основе анализа существующего технического состояния многоквартирных домов и домов блокированной застройки, находящихся на территории муниципального образования город Медногорск Оренбургской области, при условии соблюдения установленного законодательством порядка признания таких домов аварийными и подлежащими сносу.

Так, в соответствии со [статьями 86](consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EEDFB0053D82E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A109MCB4O), [89](consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EEDFB0053D82E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A10AMCB5O) Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по обеспечению жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, занимаемых по договорам социального найма и расположенных в домах, подлежащих сносу, возложена на органы государственной власти или органы местного самоуправления, принявшие решение о сносе такого дома. При этом предоставляемые гражданам в связи с выселением жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначными по общей площади, ранее занимаемым жилым помещениям.

1. Приоритеты политики МО г. Медногорск в сфере

реализации Подпрограммы

Приоритеты жилищной политики МО г. Медногорск направлены на создание условий для обеспечения населения доступным и комфортным жильем.

Целью муниципальной программы является - переселение граждан из многоквартирных домов и домов блокированной застройки, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

В ходе реализации муниципальной Подпрограммы предполагается достичь следующих основных конечных результатов - создание безопасных условий проживания граждан.

1. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

При реализации мероприятий Подпрограммы необходимо исходить из следующих положений:

- принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда, средств областного бюджета и местного бюджета производится в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном [статьями 86](consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EEDFB0053D82E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A109MCB4O) и [89](consultantplus://offline/ref=AFD31F998F2EB323FFE06003AC419E57EEDFB0053D82E33502FF05B8E7D8DBB7DC5AD49F81A9A10AMCB5O) Жилищного кодекса Российской Федерации.

- предоставление собственнику взамен изымаемого жилого помещения, иное жилое помещение путем заключения договора мены в соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, подлежит изъятию для муниципальных нужд в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами переселения:

- приобретение жилых помещений у застройщиков;

- выкуп жилых помещений у собственников.

Основные мероприятия муниципальной Подпрограммы указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы рассчитан исходя из удельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, но не более 34 410 рублей.

За счет местного бюджета осуществляется финансирование расходов:

- в случае предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по цене, превышающей удельную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения определенной в размере 34 410 рублей;

- в случае предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения на одного человека.

В рамках данной Подпрограммы предусматривается финансирование за счет средств Фонда содействия реформирования, средств областного бюджета, а также местного бюджета, согласно Приложения № 3 к настоящей Программе.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда муниципального образования на 2019-2024 годы» |

Перечень аварийных домов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | |
| Номер | Дата | Всего | в том числе | | Всего | в том числе: | | Всего | в том числе: | | | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Внебюджетные источники финансирования |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | **Всего в 2019 году** | **x** | **x** | **11** | **6** | **4** | **2** | **377,70** | **238,40** | **139,30** | **6 114 026,00** | **5 835 836,00** | **275 132,00** | **3 058,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | ул.Юбилейная, д.15 | 2076-па | 09.11.2016 | 11 | 6 | 4 | 2 | 377,70 | 238,40 | 139,30 | 6 114 026,00 | 5 835 836,00 | 275 132,00 | 3 058,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Всего в 2020 году** | **x** | **x** | **0** | **68** | **23** | **45** | **1 963,30** | **1 279,80** | **692,20** | **48 787 019,00** | **30 382 132,00** | **15 782 918,00** | **2 621 969,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1 | ул. Горняков, д. 25 | 1330-па | 07.09.2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 1 386 223,00 | 0,00 | 1 362 657,00 | 23 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ул. Горняков, д. 29 | 1330-па | 07.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34,60 | 31,60 | 0,00 | 622 627,00 | 0,00 | 612 042,00 | 10 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ул. Горняков, д. 36 | 1330-па | 07.09.2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 1 349 626,00 | 0,00 | 1 326 682,00 | 22 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ул. Горняков, д. 37 | 1330-па | 08.09.2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 76,05 | 38,10 | 37,95 | 1 889 921,00 | 0,00 | 1 857 791,00 | 32 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ул. Горняков, д. 39 | 1330-па | 07.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 665 815,00 | 0,00 | 654 496,00 | 11 319,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ул. Юбилейная, д. 8 | 1330-па | 07.09.2016 | 3 | 2 | 0 | 2 | 112,90 | 0,00 | 112,90 | 4 001 883,00 | 0,00 | 3 818 844,00 | 183 039,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | пер. Средний, д. 1 | 1330-па | 07.09.2016 | 2 | 2 | 1 | 1 | 64,70 | 32,30 | 32,40 | 1 744 154,00 | 0,00 | 1 667 147,00 | 77 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | пер. Средний, д. 5 | 1330-па | 07.09.2016 | 3 | 2 | 1 | 1 | 96,70 | 48,30 | 48,40 | 2 534 603,00 | 0,00 | 2 404 275,00 | 130 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | пер. Средний, д. 7 | 1330-па | 07.09.2016 | 1 | 1 | 1 | 0 | 48,80 | 48,80 | 0,00 | 878 058,00 | 0,00 | 863 131,00 | 14 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | ул.Юбилейная, д.15 | 2076-па | 09.11.2016 | 3 | 2 | 2 | 0 | 109,30 | 109,30 | 0,00 | 1 912 534,00 | 1 836 032,00 | 75 736,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | ул.Узловая, д.5 | 2076-па | 09.11.2016 | 5 | 5 | 0 | 5 | 232,35 | 0 | 232,35 | 8 581 854,00 | 7 672 051,00 | 316 471,00 | 593 332,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ул. Гороноспасательная, д.6 | 2076-па | 09.11.2016 | 8 | 7 | 3 | 4 | 421,00 | 245,7 | 175,3 | 11 437 781,00 | 10 035 082,00 | 410 946,00 | 991 753,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ул.Кирова, д.11 | 2076-па | 10.11.2016 | 3 | 3 | 3 | 0 | 178,10 | 178,1 | 0 | 3 205 576,00 | 3 104 468,00 | 93 655,00 | 7 453,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ул.Кирова, д.21 | 2076-па | 09.11.2016 | 17 | 8 | 7 | 1 | 394,10 | 352,9 | 52,9 | 8 576 364,00 | 7 734 499 | 319 045,00 | 522 820,00 | 0,00 | 0,00 |

Реестр аварийных многоквартирных домов по способу переселения

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к подпрограмме «Переселение граждан города Медногорска Оренбургской области из аварийного жилищного фонда муниципального образования на 2019-2024 годы» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Всего | | Строительство МКД | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | | Другие | |
| Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость | Площадь | Стоимость |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Всего в 2019 году** | | **377,70** | **6 114 026,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **139,30** | **1 842 975,00** | **238,40** | **4 271 051,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул.Юбилейная, д.15 | **377,70** | 6 114 026,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,30 | 1 842 975,00 | 238,40 | 4 271 051,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всего в 2020 году** | | **1 963,30** | **48 787 019,00** | **0** | **0** | **692,10** | **25 176 824,00** | **0** | **0** | **1 282,90** | **23 610 195,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | ул. Горняков, д. 25 | 82,70 | 1 386 223,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 82,70 | 1 386 223,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ул. Горняков, д. 29 | 34,60 | 622 627,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 34,60 | 622 627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ул. Горняков, д. 36 | 75,00 | 1 349 626,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 75,00 | 1 349 626,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ул. Горняков, д. 37 | 76,05 | 1 889 921,00 | 0 | 0 | 37,95 | 1 204 350,00 | 0 | 0 | 38,10 | 685 571,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ул. Горняков, д. 39 | 37,00 | 665 815,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 37,00 | 665 815,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ул. Юбилейная, д. 8 | 112,90 | 4 001 883,00 | 0 | 0 | 112,90 | 4 001 883,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | пер. Средний, д. 1 | 64,70 | 1 744 154,00 | 0 | 0 | 32,40 | 1 163 058,00 | 0 | 0 | 32,30 | 581 096,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | пер. Средний, д. 5 | 96,70 | 2 534 603,00 | 0 | 0 | 48,30 | 869 159,00 | 0 | 0 | 48,40 | 1 665 444,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | пер. Средний, д. 7 | 48,80 | 878 058,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 48,80 | 878 058,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ул.Юбилейная, д.15 | 109,30 | 1 912 534,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 109,30 | 1 912 534,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ул.Узловая, д.5 | 232,35 | 8 581 854,00 | 0 | 0 | 232,35 | 8 581 854,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ул. Гороноспасательная, д.6 | 421,00 | 11 437 781,00 | 0 | 0 | 175,30 | 7 016 640,00 | 0 | 0 | 245,70 | 4 421 141,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул.Кирова, д.11 | 178,10 | 3 205 576,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 178,10 | 3 205 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ул.Кирова, д.21 | 394,10 | 8 576 364,00 | 0 | 0 | 52,90 | 2 339 880,00 | 0 | 0 | 352,90 | 6 236 484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5  к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» |

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы» (далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике администрации муниципального образования города Медногорска;  - юридический отдел администрации муниципального образования города Медногорска. |
| Участники Подпрограммы | Молодые семьи, состоящие из супругов без детей, из супругов или одного родителя при неполной семье и одного и более несовершеннолетних детей. Возраст супругов (родителя) не должен превышать 35 лет. |
| Цель Подпрограммы | Предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей муниципального образования город Медногорск признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи Подпрограммы | Разработка механизма реализации системы муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья;  - создание условий для привлечения и консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для решения проблемы обеспечения жильем молодых семей;  - разработка и внедрение в практику правовых, финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий в рамках Подпрограммы 20 866 200,00 рублей, в том числе по годам:  2019 г. – 1 787 100,00 рублей;  2020 г. – 3 418 900,00 рублей;  2021 г. – 4 396 600,0 рублей;  2022 г. – 4 396 600,00 рублей  2023 г. – 3 433 500,00 рублей;  2024 г. – 3 433 500,00рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Медногорск на 2019-2024 годы» разработана во исполнение постановления Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области», постановление Правительства Оренбургской области от 30.04.2015 N 286-п «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» .

Анализ демографической ситуации в городе показывает, что идет снижение рождаемости, увеличение смертности населения и продолжающийся миграционный отток населения. На 1 января 2018 года численность населения МО г. Медногорск составляет 26 538 человек, на 01 января 2019 года численность составляет 26 158 человек. Молодежи в возрасте от 18 до 30 лет проживает 3,26 тыс. человек (по состоянию на 1 января 2019 года) что составляет 12% от общей численности населения города.

Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Распространение незарегистрированных брачных союзов привело к увеличению числа детей, рожденных вне зарегистрированного брака. Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей. В связи с этим продуманная и реалистичная политика в отношении семьи, расширение экономической поддержки семьи и, в частности, помощь в приобретении (строительстве) жилья могут наиболее серьезным образом повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

По официальным данным в органах местного самоуправления, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 186 молодых семьи, в которых оба супруга не достигли 35-летнего возраста. Остро стоит проблема улучшения жилищных условий работников учреждений культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания населения в городе.

Решение жилищной проблемы требует больших материальных ресурсов. Как правило, молодая семья не располагает достаточным капиталом для строительства (приобретения) жилья. В условиях опережающего роста стоимости жилья относительно сводного индекса цен, механизм накопления необходимой суммы на строительство (приобретение) жилья оказывается неэффективным. Кредитные ресурсы, которые молодая семья может привлечь для решения жилищной проблемы, дороги, и сумма их порой недостаточна ввиду невысокой платежеспособности молодых супругов.

В современных условиях, когда большинство молодых семей не имеет возможности решить жилищную проблему самостоятельно, требуется реалистичная политика в отношении оказания государственной поддержки молодым семьям в приобретении или строительстве жилья, что, в свою очередь, позволит повлиять на репродуктивное поведение молодежи.

Для решения жилищной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления и исполнительной власти Оренбургской области, что обусловливает необходимость применения программно-целевого подхода.

Создание системы муниципальной поддержки молодых семей на территории муниципального образования город Медногорск путем консолидации бюджетного финансирования и средств населения в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 21.12.2018 № 834-пп «Об утверждении государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в», позволит рассчитывать на софинансирование муниципальной подпрограммы за счет средств регионального бюджета.

Социальный эффект реализации подпрограммы выразится в улучшении демографической ситуации в муниципальном образовании город Медногорск через повышение уровня рождаемости, обеспечении жильем молодых семей, сохранении и привлечении молодых специалистов в организации бюджетной сферы, оказании поддержки социально уязвимым категориям молодых семей.

Актуальность и своевременность реализации подпрограммы в настоящее время обусловлена тем, что именно сейчас в активный детородный возраст входят многочисленные поколения молодых женщин, родившихся в первой половине 90-х годов, что является самым удобным моментом для проведения активной демографической политики, направленной на повышение рождаемости.

1. Приоритеты политики МО г. Медногорск в сфере

реализации Подпрограммы

Целью подпрограммы является предоставление муниципальной и государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей муниципального образования город Медногорск признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:

- разработать механизм реализации системы муниципальной поддержки молодых семей в приобретении (строительстве) жилья;

- создать условия для привлечения и консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования для решения проблемы обеспечения жильем молодых семей;

- разработать и внедрить в практику правовые, финансовые и организационные механизмы оказания муниципальной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

В результате успешной реализации подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- обеспечение жильем 26 молодых семей;

- увеличение рождаемости в муниципальном образовании город Медногорск;

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств из внебюджетных источников и возобновление жилищного строительства в городе;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности; стимулирование интереса молодежи к трудовой деятельности.

Эффективность реализации подпрограммы будет достигнута благодаря целевой направленности и адресности предоставления бюджетных средств.

Сведения о показателях (индикаторах) согласно приложению № 1 к настоящей Подпрограмме.

1. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим основным направлениям:

нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации подпрограммы;

финансовое обеспечение реализации подпрограммы;

организационное обеспечение реализации подпрограммы.

Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы включают в себя разработку правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий подпрограммы.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются:

- выделение финансовых средств из местного бюджета и, в том числе за счет средств, поступающих из областного и федерального бюджетов в соответствии с действующим законодательством в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;

- подготовка необходимых технико-экономических обоснований и расчетов при разработке проектов областного бюджета на соответствующий год;

- осуществление контроля за реализацией подпрограммы на муниципальном уровне в пределах своих полномочий;

- организация работы, направленной на освещение цели и задач подпрограммы в средствах массовой информации и сети Интернет;

- проведение мониторинга реализации подпрограммы на муниципальном уровне и подготовка информационно-аналитических материалов и отчетных материалов;

- постановка на учет молодых семей в качестве участников подпрограммы;

формирование списков молодых семей - участников подпрограммы, проживающих на территории муниципального образования;

- выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств, удостоверяющих право молодой семьи на получение социальной выплаты на приобретение жилья, и перечисление средств, на оплату выданных свидетельств исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, а также средств, поступающих на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов;

- определение объема ежегодного финансирования подпрограммы.

Предприятия, финансово-кредитные учреждения и другие организации участвуют в выполнении мероприятий подпрограммы в соответствии с действующим законодательством. Возможными формами участия организаций в реализации подпрограммы, за исключением организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, могут являться такие, как участие в софинансировании предоставления социальных выплат на приобретение жилья, предоставление материально-технических ресурсов на строительство жилья для молодых семей - участников подпрограммы, а также иные формы государственной поддержки. Конкретные формы участия этих организаций в реализации подпрограммы определяются в соглашении, заключаемом между организациями и органами местного самоуправления в порядке, устанавливаемом Правительством Оренбургской области. Перечень основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.

1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Основными источниками финансирования подпрограммы являются:

средства федерального и областного бюджетов, направляемые в бюджеты муниципальных образований для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;

средства областного бюджета, направляемые для предоставления социальной выплаты на погашение части стоимости жилья в случае рождения (усыновления) ребенка и социальной выплаты при получении кредита (займа) для приобретения жилья;

средства бюджета муниципального образования, используемые для предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья;

средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение или строительство жилья;

средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете (включая средства, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета) и бюджете муниципального образования на соответствующий год.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы приведено в приложении № 3 к настоящей Подпрограмме.

Объемы финансирования подпрограммы могут корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования город Медногорск и других уровней бюджета на соответствующий финансовый год.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2019-2024 годы»

(далее – Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск. |
| Участники Подпрограммы | Администрация МО г. Медногорск, МКУ «УГКР и ЖКХ». |
| Цель Подпрограммы | -определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории муниципального образования. |
| Задачи Подпрограммы | -выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории города.  -качественное и количественное развитие жилищного фонда;  -создание качественной социальной сферы обслуживания населения;  -создание условий для отдыха и занятий спортом;  -совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;  -создание условий для развития производственных сфер. |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | - развитие системы градорегулирования муниципального образования город Медногорск. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Всего 2019-2024 г. 0,00 руб.,  В том числе 2019г. – 0,00 руб.,  2020г. – 0,00 руб.,  2021г. – 0,00 руб.,  2022г. – 0,00 руб.,  2023г. – 0,00 руб.,  2024г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - обеспечение потребности МО г. Медногорск в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативах градостроительного проектирования и документации по планировке территории. Обеспечение потребности в автоматизированных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности |

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначений территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципального образования.

Документы территориального планирования муниципального образования являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений.

Градостроительное планирование развития территории муниципального образования и его застройки осуществляется посредством разработки градостроительной документации о градостроительном планировании развития территории Российской Федерации и частей территории Оренбургской области; территории МО город Медногорск и об их застройке. При разработке градостроительной документации необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными специальными нормативами и правилами, градостроительными нормативами и правилами Оренбургской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации градостроительная документация может быть федерального уровня, уровня субъекта Российской Федерации и муниципального уровня.

Градостроительная документация муниципального уровня включает в себя градостроительную документацию о градостроительном планировании

развития территории муниципального образования и градостроительную документацию о застройке территорий населенных пунктов.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории муниципального образования включает в себя:

- территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития муниципального образования;

- генеральный план муниципального образования;

- проект черты муниципального образования.

Градостроительная документация о застройке территории муниципального образования включает в себя:

- проект планирования частей территорий;

- проект межевания территории;

- проект застройки кварталов и других элементов планировочной структуры муниципального образования.

Градостроительная документация, утверждённая в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительной деятельности. Основные положения любого вида градостроительной документации после её утверждения подлежат опубликованию и обнародованию.

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения, а также для осуществления контроля за её реализацией. Градостроительная документация является основой для ведения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основной целью и задачей генплана является определение долгосрочной стратегии и этапов территориального планирования развития муниципального образования, условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния территории, её потенциала, рационального природопользования, повышение жизненного уровня и качества жизни путем решения основных задач, поставленных перед проектировщиками и решаемых в данном проекте.

Основные задачи, решение которых обеспечит достижение целей:

- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории и условий наиболее полной и эффективной его реализации;

- развитие и совершенствование местной системы расселения, развитие муниципального образования;

- определение приоритетов государственного инвестирования – первоочередных и на расчетный срок;

- выявление инвестиционно-привлекательных зон и объектов, создание схематической инвестиционной карты муниципального образования для

привлечения всех видов инвестиций, бюджетных средств для целенаправленного и конкретного их использования;

- формирование эффективной общественной инфраструктуры и концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов для их рационального функционирования;

- обеспечение более высокого социального потребления, включающего комфортное жилье, качественные услуги транспорта, связи, в социально-культурной сфере, формирование взаимосвязанного уровня благоустройства населенных пунктов с возможностями самореализации человека и уровня общественной деятельности с благосостоянием конкретного населенного пункта;

- привлечение частных инвестиций в базовую инфраструктуру жизнедеятельности при поддержке из бюджетов всех уровней;

- разработка стратегии развития культуры и спорта города, направленной на поддержку физической культуры и возрождение национальных традиций и обычаев, включающей в себя обеспечение в условиях местности условий доступности населения к общественным и культурным центрам, использование новых организационных подходов (создание культурных комплексов - культурно-образовательных, клубно-досуговых, информационно-компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек; строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок и т.д.);

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, понимаемой в данном случае как повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности развитие перспективных предприятий, малого предпринимательства и создание новых рабочих мест, как в процессе формирования общественной инфраструктуры, так и качественном текущем содержании и обслуживании объектов;

- обеспечение твердым покрытием проезжей и пешеходных частей городских улиц, интенсивная работа по благоустройству муниципального образования;

- строительство и реконструкция в ближайшие годы в городе водопроводных и канализационных сетей;

- меры по улучшению экологической обстановки, с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические функции;

- меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, компьютерными технологиями.

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней (федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры (социальной, инженерной, транспортной), а также привлечение наряду с бюджетными, частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения.

2. Приоритеты политики МО г. Медногорск в сфере реализации

Подпрограммы

Подпрограмма разработана по результатам исследования проблем градостроительного планирования, с учетом предложений муниципального образования город Медногорск.

Основной целью Подпрограммы является:

- определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории муниципального образования город Медногорск;

Главной задачей Подпрограммы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на:

- выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории муниципального образования;

- качественное и количественное развитие жилищного фонда;

- создание качественной социальной сферы обслуживания населения;

- создание условий для отдыха и занятий спортом;

- совершенствование инженерной и транспортной инфраструктур;

- создание условий для развития производственных сфер.

1. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Исходя из анализа существующего положения по наличию документации в сфере градостроительства на территории муниципального образования город Медногорск и поставленных задач, Подпрограмма предусматривает разработку и реализацию инвестиционных проектов по следующим направлениям:

- создание автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город Медногорск.

- разработка топографической подосновы территории муниципального образования город Медногорск;

- корректировки документов территориального планирования муниципального образования.

Основные мероприятия, включенные в Подпрограмму, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе и нацелены на реализацию задач по каждому из направлений.

4. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Приложение 7

к муниципальной программе «Стимулирование развития жилищного строительства в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в муниципальном образовании город Медногорск на 2019-2024 годы» (далее Подпрограмма)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация МО г. Медногорск |
| Соисполнители Подпрограммы | Комитет по управлению имуществом, МКУ «УГКР и ЖКХ» |
| Цель Подпрограммы | Обустройство территорий объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. |
| Задача Подпрограммы | Оказание государственной поддержки проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства (далее - проекты жилищного строительства). |
| Показатели (индикаторы) Подпрограммы | - ввод в эксплуатацию объектов инженерной и социальной инфраструктуры по проектам жилищного строительства . |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024г. |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Объем финансирования программы на весь период ее реализации составляет 7 626 477,58 руб., в том числе:  2019 год - 7 581 202,00 руб.;  2020 год – 45 275,58 руб.,  2021г. – 0,00 руб.,  2022г. – 0,00 руб.,  2023г. – 0,00 руб.,  2024г. – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - увеличение объемов жилищного строительства и объектов инфраструктуры |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Подпрограммы

Для решения социальных проблем многодетных семей, в целях создания благоприятных условий по обеспечению социальных и экономических прав ребенка и решения задачи укрепления семьи, в которой воспитываются родные и усыновленные дети, Законом Оренбургской области от 22.09.2011 № 413/90-V-ОЗ «О бесплатном предоставлении на территории Оренбургской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» определены случаи, нормы и порядок бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства.

Значительные затраты при индивидуальном жилищном строительстве многодетные семьи несут при подключении жилого дома к инженерной инфраструктуре: подведение газо, тепло, водопроводных сетей.

Задача по обеспечению земельных участков, предоставляемых для многодетных семей, инженерной и транспортной инфраструктурой при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований определена Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения земельных участков предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, требует программно-целевых действий.

Данная программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий по обеспечению земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, инженерной и транспортной инфраструктурой.

1. Приоритеты политики МО г. Медногорск в сфере

реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы окажет значимое влияние на осуществление трех из них:

* снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного строительства, в первую очередь - жилья экономического класса;
* развитие арендного (наемного) жилищного фонда;
* поддержку отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, но не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья.

Кроме того, мероприятия Подпрограммы будут способствовать реализации приоритетов в сфере жилищно-коммунального хозяйства: улучшению качества жилищного фонда, повышению комфортности условий проживания, развитию коммунальной инфраструктуры.

Основной целью Подпрограммы является обустройство территорий объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.

Для достижения этой цели необходимо решить основную задачу - оказание государственной поддержки проектам массового малоэтажного и многоквартирного жилищного строительства, в том числе проектам комплексного освоения и развития территорий в целях жилищного строительства (далее - проекты жилищного строительства).

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы представлены в приложении № 1 к Программе.

1. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий с указанием сроков реализации и ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы приведены в Приложении № 2,3 к настоящей Программе.

1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Подпрограммы указаны в Приложении № 3 к настоящей Программе.